Дума городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

V созыв

# РЕШЕНИЕ

| От | 29.03.2010 | № | 051-14-23 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |

|  |  | ( | О ходе исполнения муниципальной целевой программы городского округа «Обеспечение безопасности дорожного движения и пешеходов в г.Саянске» на 2008-2012г.г. в 2009 году. | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Заслушав информацию о ходе исполнения муниципальной целевой программы городского округа «Обеспечение безопасности дорожного движения и пешеходов в г.Саянске» на 2008-2012г.г.» в 2009 году, утвержденной решением Думы городского округа от 10.12.2007г. № 041-14-164 с изменениями внесенными решениями Думы городского округа от 03.07.2008г. №051-14-45, от 05.09.2008г. № 051-14-71а, от 08.12.2008г. № 051-14-125, руководствуясь п.5 ч.1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (в действующей редакции) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст.2,51 Регламента Думы городского округа, ст. 21 Устава муниципального образования «город Саянск», Дума городского округа

РЕШИЛА:

1. Информацию о ходе исполнения муниципальной целевой программы городского округа «Обеспечение безопасности дорожного движения и пешеходов в г.Саянске» на 2008-2012г.г.» в 2009 году принять к сведению (Приложение №1).

2.Настоящее решение с приложением опубликовать в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в сети  «Интернет».

Председатель Думы

городского округа						Бескубский В. А.

Добрынина Т.М.

52408

Приложение №1

к решению Думы городского округа

от  29.03.2010 № 051-14-23

Информация

о ходе исполнения муниципальной целевой программы городского округа

«Обеспечение безопасности дорожного движения и пешеходов в г.Саянске» на 2008-2012г.г.» в 2009 году

Основными целями реализации муниципальной целевой программы «Обеспечение безопасности дорожного движения и пешеходов в г.Саянске» на период 2008-2012г.г. (далее Программа) являются: сокращение в 1,5 раза количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), и снижение количества ДТП с пострадавшими в 2012году по сравнению с 2004 годом. Это позволит в г. Саянске существенно повысить уровень безопасности дорожного движения, снизить показатели аварийности и, следовательно, уменьшить социальную остроту проблемы.

Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач:

1.Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

2.Развитие системы подготовки водителей транспортных средств и их допуска к участию в дорожном движении;

3.Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в городе;

- сокращение времени прибытия соответствующих служб на место дорожно-транспортного происшествия, повышение  эффективности  их деятельности   по   оказанию   помощи   лицам,   пострадавшим    в дорожно – транспортных  происшествиях;

4.Повышение уровня безопасности транспортных средств

5.Снижение аварийности и травматизма на проезжей части и тротуарах улично – дорожной сети (далее -  УДС) города.

Для решения этих задач, в рамках данной Программы, был  разработан перечень мероприятий, состоящий из следующих разделов:

1.Мероприятия, направленные на повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

2.Организационно-планировочные и инженерные меры, направленные на совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов.

3.Мероприятия, направленные на развитие системы оказания помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий.

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом в городе Саянске, в последнее время приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры на отдельных участках автомобильных дорог местного значения, потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

При администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» регулярно проводятся  заседания Комиссии по безопасности дорожного движения. Ведется работа по выявлению очагов аварийности, анализ причин и условий совершения ДТП. В связи с проведённым анализом было принято решение о необходимости:

1. Реконструкции перекрестка пр.Ленинградский и ул.Школьная

( район центральной  площади).

2. Реконструкции перекрестка в районе Центра Досуга.

3. Устройство разворота с ограждением перед подъемом в гору (въезд в г.Саянск).

4. Реконструкция  перекрестка ул.Школьная и ул.Комсомольская, с целью расширения проезжей части.

5. Строительство автобусного остановочного пункта «Медсанчасть».

Для решения поставленных целей в Программе были учтены мероприятия по приобретению для Государственной Инспекции Безопасности Дорожного Движения (далее – ГИБДД) современных оперативно-технических средств для улучшения материально-технической базы подразделений ГИБДД, в том числе:

1. Видеокамеры  для  фиксации  правонарушений Правил дорожного движения (далее – ПДД).

2. Приборы  для определения   наличия  алкоголя "Алкотестер".

3. Лазерные линейки для  осуществления замеров ДТП.

Данные мероприятия планировалось выполнить в 2009году.

Потребность средств местного бюджета на реализацию мероприятий Программы в 2009 году составляла 3000,0 тыс.руб.

В связи с дефицитом средств местного и областного бюджетов на реализацию Программы было утверждено в местном бюджете на 2009 год 477,1 тыс. руб.

Информация об исполнении перечня основных мероприятий программы

за 2009год

| №п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объем | План тыс.руб. | Факт тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание социальной рекламы (ролики на ТВ, пропагандирующие БДД,банеры). |  |  |  |  | Опубликовано материалов в газете «Саянские зори» -41 |
| 2 | Содержание и ремонт дорожных знаков и указателей, установка новых дорожных знаков, согласно дислокации. | Шт. | Установлено 52; Содержание и ремонт 624 | 342,5 | 341,9 |  |
| 3 | Нанесение дорожной разметки | м2 | 1477,2 | 133,4 | 134,2 | В местном бюджете утверждено 134,6 тыс.руб. |
| 4 | Видеокамеры для фиксации правонарушений ПДД. | шт. | 2 | 18,0 | - | Не приобретено в связи с отсутствием финансирования. |
| 5 | Приборы для определения наличия алкоголя "Алкотестер". | шт. | 3 | 50,0 | - | Не приобретено в связи с отсутствием финансирования. |
| 6 | Лазерные линейки для осуществления замеров ДТП (позволит оформлять ДТП без создания заторов на дороге). | шт. | 2 | 16,0 | - | Не приобретено в связи с отсутствием финансирования. |
| 7 | Реконструкция перекрестка пр.Ленинградский и ул.Школьная ( район ц.площади). |  |  | 920,0 | - | МУ «Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности» разработан проект и смета, согласованы с ГИБДД и КАиГ. Работы не производились в связи с отсутствием финансирования |
| 8 | Разработка проекта реконструкции перекрестка в районе Центра Досуга Реконструкция перекрестка |  |  | 300,0 | - | МУ «Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности» разработан проект и смета, согласованы с ГИБДД и КАиГ. Работы не производились в связи с отсутствием финансирования |
| 9 | Разработка проекта устройства разворота с ограждением перед подъемом в гору (въезд в г.Саянск). Устройство разворота |  |  | 600,0 | - | Проект не разрабатывался, работы не производились в связи с отсутствием финансирования |
| 10 | Разработка проекта реконструкции перекрестка ул.Школьная и ул.Комсомольская, с целью расширения проезжей части. Реконструкция перекрестка |  |  | 370,1 | - | МУ «Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности» разработан проект и смета, согласованы с ГИБДД и КАиГ. Работы не производились в связи с отсутствием финансирования |
| 11 | Строительство автобусного остановочного пункта «Медсанчасть» |  |  | 250,0 | - | МУ «Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности» разработан проект и смета, согласованы с ГИБДД и КАиГ. Работы не производились в связи с отсутствием финансирования |
| 12 | Обучение приемам оказания первой медицинской помощи сотрудников ГИБДД ответств.за выполнение (МУЗ СГБ) |  |  |  |  | Не требует финансирования. Выполнено. |
|  | Итого: |  |  | 3000,0 | 476,1 | Выполнение 16% |

Заместитель мэра

городского округа 			                               Ю.С.Перков