Дума городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

VII созыв

# РЕШЕНИЕ

| От | 30.10.2017 | № | 71-67-17-17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |  |  |  |

|  |  | é | О внесении изменений в решение Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 18.09.2015 № 61-67-15-65 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2016-2030 годы» | ù |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В целях обеспечения устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 4, 21 Устава муниципального образования «город Саянск», Дума городского округа муниципального образования «город Саянск»,

Р Е Ш И Л А:

1.Внести в решение Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 18.09.2015 № 61-67-15-65 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2016-2030 годов» (в редакции от 17.02.2017                    № 61-67-17-11), опубликованное в газете «Саянские зори» от 01.10.2015 № 38 (3850) (вкладыш официальной информаций, страницы 8-12), от 22.02.2017 № 7 (3921) (вкладыш официальной информаций, страница 28), следующие изменения:

1.1. В пункте 3 решения слова «со дня» заменить словами «после дня»;

1.2. Внести в приложение 1 к программе следующие изменения:

1.2.1. Пункты 12, 13, 14, 15, 45 таблицы «Мероприятия по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения» изложить в следующей редакции:

| 12 | Сети водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона Лесной муниципального образования «город Саянск». | Ду110 мм – L=4325 м; Ду160 мм – L=480 м; Ду200 мм – L=1613 м. | 19850 19850 | 2019 2020 | Местный и областной <*> бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Сети водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона Таёжный муниципального образования «город Саянск» | Ду 50 мм – L=240 м; Ду110 мм – L=3018 м Ду160 мм – L=1704 м; Ду200 мм – L=230 м. | 16150 16150 | 2019 2020 | Местный и областной <*> бюджет |
| 14 | Сети водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона 6Б г.Саянска | Ду160мм – L=1743м; Ду110мм – L=2627м. | 29500 | 2018 | Местный и областной <*> бюджет |
| 15 | Капитальный ремонт магистрального водовода dy-500 мм от правого берега р. Ока до границы с г. Саянском в районе с. Буринские дачи Зиминского района Иркутской области | Правая нитка: ПЭ100 SDR 13,6 450х33,1 мм, 520 п. м. Левая нитка: ПЭ100 SDR 13,6 450х33,1 мм, 2266 п. м | 25761,105 | 2017 | Местный и областной <*> бюджет |
| 45 | Строительство канализационного коллектора в г. Саянске в районе проспекта Мира, ул. Ленина, ул. Перова, м/р Центральный | Д/у 630, L=1481,4 м | 29250,00 | 2016 |  |

1.2.2. Таблицу «Мероприятия по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения» дополнить пунктами 29.1, 29.2, 29.3, 54 следующего содержания:

| 29.1 | Капитальный ремонт водовода по проспекту Ленинградский на участке от ул. Таежной до ул. Бабаева в г. Саянске | Замена участка водовода Ø300мм. С применением полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17 Ø250мм. L=3380,5 м. | 18604,00 | 2018 | Местный и областной <*> бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.2 | Капитальный ремонт водовода по улице Советская на участке от ул.Таёжной до ул. Ленина с применением труб из полимерных материалов L= 1125,0м. | Замена участка водовода Ø300мм. С применением полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17 Ø250мм. L= 1125,0 м. | 6194,00 | 2019 | Местный и областной <*> бюджет |
| 29.3 | Капитальный ремонт магистрального водовода на г. Саянск от села Буринские дачи до г. Саянска (насосная 5-го подъема) | Замена участка водовода Ø500мм. с применением полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17 Ø450мм. L= 9854 м. | 37600,00 44300,00 39100,00 | 2019 2020 2021 | Местный и областной <*> бюджет |
| 54 | Строительство участка напорного канализационного коллектора от главной канализационной насосной станции до реки Ока. | Строительство напорного канализационного коллектора с применением труб из полимерных материалов L= 6640м. (две нитки L= 2 х 3320м.) | 64625,00 64625,00 | 2020 2021 | Местный и областной <*> бюджет |

1.3. Внести в приложение 3 к программе следующие изменения:

1.3.1. Пункты 17, 36 таблицы «Мероприятия по строительству систем электроснабжения» изложить в следующей редакции:

| 17 | Сети водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона 6Б г.Саянска | ВЛЗ-10кВ – 1150 м; ВЛИ-0,4кВ –3150 м. | 11761,14 | 2018 | Местный и областной <*> бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Сети водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона Лесной муниципального образования «город Саянск». | ВЛЗ-10кВ – 2050 м; ВЛИ-0,4кВ – 7800 м. | 17000,00 17000,00 | 2019 2020 | Местный и областной <*> бюджет |

1.3.2. Таблицу «Мероприятия по строительству систем электроснабжения» дополнить пунктом 54 следующего содержания:

| 54 | Сети электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона Таёжный муниципального образования «город Саянск» | ВЛЗ-10кВ – 650 м; ВЛИ-0,4кВ – 3250 м. | 17250,00 17250,00 | 2019 2020 | Местный и областной <*> бюджет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - http://www.dumasayansk.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

Председатель Думы городского округа                Мэр городского округа

муниципального образования                               муниципального образования

«город Саянск»                                                        «город Саянск»

_________________Ю.С. Перков                          ______________О.В. Боровский

Исп. Колькина Ю.В. тел. 8 (39553) 52421