**Дума городского округа**

**муниципального образования**

**«город Саянск»**

**VII созыв**

# РЕШЕНИЕ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От |  | № |  |  |
| г.Саянск | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ⎡ | О внесении изменений в Приложение к решению Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 18.09.2015 № 61-67-15-65 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2016-2030 годы» | ⎤ |

В целях обеспечения устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск», руководствуясь пунктом 9 части 3 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», статьями 4, 21 Устава муниципального образования «город Саянск», Дума городского округа муниципального образования «город Саянск»,

Р Е Ш И Л А:

1. Внести в Приложение к решению Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 18.09.2015 № 61-67-15-65 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2016-2030 годов» (далее - программа) (в редакции от 17.02.2017 № 61-67-17-11, от 30.10.2017 № 71-67-17-17, от 27.06.2019 № 71-67-19-28, от 29.08.2019 № 71-67-19-38, от 26.09.2019 № 71-67-19-40, от 28.05.2020 № 71-67-20-88, от 12.03.2021 № 71-67-21-15), опубликованное в газете «Саянские зори» выпуск от 01.10.2015 № 38 (3850) (вкладыш официальной информаций, страницы 8-12), выпуск от 22.02.2017 № 7 (3921) (вкладыш официальной информаций, страница 28), выпуск от 02.11.2017 № 43 (3957) (вкладыш официальной информаций, страница 9, выпуск от 04.07.2019 № 26 (4042) (вкладыш официальной информаций, страницы 4-5), выпуск от 05.09.2019 № 35 (4051) (вкладыш официальной информаций, страница 3), выпуск от 03.10.2019 № 39 (4055) (вкладыш официальной информаций, страница 11), выпуск от 04.06.2020 № 22 (4089) (вкладыш официальной информаций, страница 5), выпуск от 18.03.2021 № 10 (4129) (вкладыш официальной информаций, страница 6), следующие изменения:

1.1. В таблице «Мероприятия по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения» приложения 1 к программе пункты 29.9, 54 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.9 | Капитальный ремонт водовода по улице Таежной в городе Саянске | Замена уличного водовода в г. Саянске Ду200 мм, L= 1574м. | 16 013,62 | 2023 | Местный и областной <\*> бюджет |
| 54 | Строительство участка напорного канализационного коллектора от главной канализационной насосной станции до реки Ока | Строительство нового напорного коллектора диаметром 560 мм., L= 6640 м. | 254 738,71 | 2023 | Местный и областной [<\*>](consultantplus://offline/ref=C2C33D9661C61A0ABA4997841F81B90E43B70CADB306E103846734185F4ED8F025F1A33B62902822CA0374BA3Av5E) бюджет |

1.2. Таблицу «Мероприятия по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения» приложения 1 к программе дополнить пунктами 29.10, 29.11, 29.12, 29.13 следующего содержания:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.10 | Капитальный ремонт магистрального водовода Ду 2х500 от СНТ «Сибиряк» до насосной станции V подъема | Замена двух ниток Ду500 мм магистрального водовода на г. Саянск,  L=10 285,8 м. | 16 013,62 | 2023 | Местный и областной <\*> бюджет |
| 29.11 | Капитальный ремонт водовода по улице Бабаева на участке от пр. Ленинградский до мкр. 11 в городе Саянске | Замена уличного водовода в г. Саянске Ду 300 мм, L= 1311,4 м. | 11 565,66 | 2023 | Местный и областной <\*> бюджет |
| 29.12 | Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора в городе Саянске | Замена напорного канализационного коллектора Ду300мм в г. Саянске,  L= 1828,7 м. | 13 715,32 | 2024 | Местный и областной <\*> бюджет |
| 29.13 | Капитальный ремонт магистрального водовода Ду 2х500мм от насосной станции III подъема до насосной станции IV подъема | Замена двух ниток магистрального водовода Ду500мм на: г. Саянск, АО «Саянскхимпласт», Ново-Зиминской ТЭЦ, ООО «Саянский бройлер»,  L= 23 839,8 м. | 800 469,64 | 2024-2026 | Местный и областной <\*> бюджет |

1.3. В таблице «Мероприятия по строительству систем теплоснабжения» приложения 2 к программе пункты 19, 21 изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19. | Капитальный ремонт ПНС (частотные преобразователи, трансформатор) в г. Саянске | Замена частотного преобразователя (2шт); замена трансформатора | 6 249,2 | 2024 | Местный и областной [<\*>](consultantplus://offline/ref=C2C33D9661C61A0ABA4997841F81B90E43B70CADB306E103846734185F4ED8F025F1A33B62902822CA0374BA3Av5E) бюджет |
| 21. | Капитальный ремонт магистральной тепловой сети от Ново-Зиминской ТЭЦ до ПНС на участке от Павильона № 5 до ПНС, Ду 500 в двухтрубном исполнении (протяженностью 1929 м, без обработки конструктивных решений на опоры) по адресу: Иркутская область, г. Саянск | Замена трубопровода обратной сетевой воды от существующей теплотрассы от Павильона № 5 до ПНС на новые стальные трубопроводы того же диаметра | 91 010,69 | 2023 | Местный и областной [<\*>](consultantplus://offline/ref=C2C33D9661C61A0ABA4997841F81B90E43B70CADB306E103846734185F4ED8F025F1A33B62902822CA0374BA3Av5E) бюджет |

2. Опубликовать настоящее решение на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» ([http://sayansk-pravo.ru),](_栁琀琀瀀㨀⼀⼀猀愀礀愀渀猀欀ⴀ瀀爀愀瘀漀⸀爀甀⤀Ⰰ) в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»- [http://www.dumasayаnsk.ru.](_栁琀琀瀀㨀⼀⼀眀眀眀⸀搀甀洀愀猀愀礀　渄猀欀⸀爀甀⸀)

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.

Председатель Думы городского округа Мэр городского округа

муниципального образования муниципального образования

«город Саянск» «город Саянск»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ю.С. Перков \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.В. Боровский

Исп. Малинова М.А.

тел. 8 (39553) 52421

## СОГЛАСОВАНО:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Депутат Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» VII созыва | |  | К.Н. Константинова |
|  |  | | |
| дата |
|  | | | |
| Заместитель мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города - председателя Комитета по жилищно - коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» | |  | М.Ф. Данилова |
|  |  | | |
| дата |
|  | | | |
| Заместитель начальника отдела правовой работы администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» | |  | А.А. Хохрякова |
|  |  | | |
| дата |
|  | | | |
| Председатель – главный архитектор Комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «город Саянск» | |  | Ю.В. Колькина |
|  |  | | |
| дата |

РАССЫЛКА:

1 экз. - в дело

2 экз. - в комитет по архитектуре

1 экз. – в Саянские зори

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4 экз.

Электронная версия правового акта соответствует бумажному носителю.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «город Саянск» | |  | М.А. Малинова |
|  |  | | |
| дата |

**Пояснительная записка**

к проекту «О внесении изменений в решение Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 18.09.2015 № 61-67-15-65 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2016-2030 годы»

**Тип проекта правового акта:** Нормативный правовой акт

**Субъект правотворческой инициативы:** Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» Боровский О.В.

**Проект подготовлен:** Заместителем председателя Комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «город Саянск» Малиновой М.А.

**Правовое обоснование принятия проекта правового акта:** пункт 9 части 3 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

**Состояние законодательства в сфере правового регулирования, к которой относится проект правового акта:** градостроительное законодательство

**Социально-экономическое обоснование необходимости принятия муниципального правового акта, его цели:** Внесение изменений в программу обусловлено необходимостью включением мероприятий, планируемых к реализации в 2023-2024 годы для участия администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 11 декабря 2018 года № 915-пп.

**Место будущего акта в системе действующих муниципальных правовых актов:** нормативные правовые акты муниципального образования «город Саянск».

**Перечень муниципальных правовых актов, принятия, отмены, изменения или дополнения которых потребует принятие (издание) вносимого муниципального правового акта**: требуется внесение изменений в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19; муниципальную программу «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1101-19.

**Сведения о наличии необходимости увеличения расходов местного бюджета:** принятие данного решения требует дополнительных расходов из местного бюджета.

**Перечень органов и организаций, с которыми проект правового акта согласован, краткое изложение содержания разногласий и мотивированное мнение о них:** Проект постановления размещен на официальном сайте Думы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, срок окончания независимой экспертизы –\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Проект решения передан для правовой экспертизы в Прокуратуру г. Саянска \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Заместитель председателя | |  | М.А. Малинова |
|  |  | | |
| дата |