Дума городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

VI созыв

# РЕШЕНИЕ

| От | 25.10.20120000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 | № | 61-67-12-68 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |  |  |  |

|  |  |  | О внесении изменений и дополнений в «Инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия «Водоканал-Сервис» по развитию систем коммунального водоснабжения и водоотведения городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2011-2012 годы». |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Заслушав информацию об итогах реализации «Инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Водоканал-Сервис» по развитию систем коммунального водоснабжения и водоотведения городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2011-2012 годы», утвержденной решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2011 № 51-67-11-71, руководствуясь п.6 ч.1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст.2.53 Регламента Думы городского округа муниципального образования «город Саянск», ст. 21 Устава муниципального образования «город Саянск», Дума городского округа муниципального образования «город Саянск»

РЕШИЛА:

1.	Внести в решение Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2011 № 51-67-11-71 «Об утверждении Инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Водоканал-Сервис» по развитию систем коммунального водоснабжения и водоотведения городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2011-2012 годы» (далее Инвестиционная программа), /опубликована в газете «Саянские зори» 13.10.2011 №83, страница 4 официального вкладыша / следующие изменения и дополнения:

1.1. Продлить срок действия Инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Водоканал-Сервис» по развитию систем коммунального водоснабжения и водоотведения городского округа муниципального образования «город Саянск» до 2014 года.

1.2 В наименовании Инвестиционной программы  по тексту решения Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» цифры «2012» заменить на цифры «2014».

1.3 Приложение №1 к Инвестиционной программе «Мероприятия инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Водоканал-Сервис» по развитию систем коммунального водоснабжения и водоотведения городского округа  муниципального образования «город Саянск» на 2011-2012 годы» изложить в следующей редакции (прилагается);

1.4 Паспорт Инвестиционной программы изложить в следующей редакции (прилагается);

1.5 Раздел 5 «Пояснения к мероприятиям Инвестиционной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2011-2012 годы» Программы изложить в следующей редакции (прилагается);

1.6 Раздел 6 «Расчет платы за подключение к централизованным сетям водоснабжения и канализации земельных участков микрорайонов перспективной застройки города Саянска на 2011-2012 годы» Инвестиционной программы  изложить в следующей редакции (прилагается);

1.7 Раздел 7 «Источники финансирования инвестиционной программы» и раздел 8 «Основные показатели» Инвестиционной программы изложить в следующей редакции (прилагается);

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

| Председатель Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» _______________Р.М. Хайрутдинов | Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» _______________ М.Н.Щеглов |
| --- | --- |

Исп. Кононенко Р.В..

Тел. 5-69-99

Приложение

к Решению Думы городского округа

муниципального образования «город Саянск»

от 25.10.2012г. № 61-67-12-68

Инвестиционная программа

муниципального унитарного предприятия

«Водоканал-Сервис»

по развитию систем коммунального

водоснабжения и водоотведения городского

округа  муниципального образования

«город Саянск»

на 2011-2014 годы.

г. Саянск

# Содержание

| ##### 1. Паспорт Инвестиционной программы. | 3 |
| --- | --- |
| ##### 2. Пояснительная записка. | 4 |
| ##### 3. Краткое описание действующей системы водоснабжения | 5 |
| ##### 4. Анализ существующих проблем. | 6 |
| ##### Приложение №1.Мероприятия Инвестиционной программы. | 8 |
| 5. Пояснения к мероприятиям Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2011-2014 годы. | 10 |
| 6. Расчет платы за подключение к централизованным сетям водоснабжения и канализации земельных участков микрорайонов перспективной застройки города Саянска. | 11 |
| 7. Источники финансирования инвестиционной программы. | 14 |
| 8. Основные показатели инвестиционной программы. | 15 |

###### 1. ПАСПОРТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

| 1 | Наименование Инвестиционной программы: | «Инвестиционная программа муниципального унитарного предприятия «Водоканал-Сервис» по развитию систем коммунального водоснабжения и водоотведения городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2011-2014 годы». |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для разработки: | - Техническое задание от 06.03.2011г №101-28-559-11 администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия «Водоканал-Сервис» (далее МУП «Водоканал-Сервис»)1; - Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" - Решение Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.11.2010 №051-14-120 «Об утверждении долгосрочной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2011-2015 годы»2; - Протокол рабочего совещания по рассмотрению инвестиционных программ Муниципального унитарного предприятия «Саянское теплоэнергетическое предприятие» и Муниципального унитарного предприятия «Водоканал-Сервис» от 02.08.2011г, утвержденный Мэром городского округа муниципального образования «город Саянск»3; - Постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.02.2011 № 110-37-124-11 «О порядке рассмотрения и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры»; - Генеральный план городского округа муниципального образования «город Саянск», утвержденный решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 28.02.2008№041-14-20. - Протокол технического совещания у заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города на тему: «Рассмотрение источников финансирования и вариантов дальнейшей реализации инвестиционной программы МУП «Водоканал-Сервис» по развитию систем коммунального водоснабжения и водоотведения городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2011-2012 годы» от 22.08.2012г 4; - Ходатайство жителей микрорайона «Южный» мэру городского округа муниципального образования «город Саянск» о включении дополнительных мероприятий по строительству наружных сетей водоотведения для подключения домов №34,35,37-42 от 14.09.2012 5; |
| 3 | Заказчик Инвестиционной программы: | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» |
| 4 | Разработчик программы: | МУП «Водоканал - Сервис» |
| 5 | Исполнитель программы: | МУП «Водоканал - Сервис» |
| 6 | Цели программы: | - Развитие системы водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканал-Сервис» города Саянска путем строительства новых внутримикрорайонных сетей; - Обеспечение стабильного и доступного питьевого водоснабжения и водоотведения районов перспективной застройки города Саянска; - Обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории города Саянск |
| 7 | Задачи программы: | Создание внутримикрорайонных сетей водоснабжения и водоотведения в районах перспективной застройки города |
| 8 | Сроки реализации: | 2011-2014г.г. |
| 9 | Объем и источники финансирования | Общий объем финансовых потребностей составляет 4 942,219 тыс. руб. с НДС, из них: 1. Плата за подключение к системам водоснабжения и водоотведения 2 618,663 тыс. руб; 2. Средства бюджета муниципального образования «город Саянск» 1889,377 тыс.руб; 3. Собственные средства МУП «Водоканал-Сервис» 434,179 тыс.руб. |
| 10 | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: | - Обеспечение потребностей перспективной жилой застройки в услугах централизованного водоснабжения и водоотведения. - Увеличение нагрузок городских систем водоснабжения и водоотведения и объемов реализации данных услуг. |
| 12 | Оценка эффективности реализации программы: | - Обеспеченность централизованными сетями водоснабжения и водоотведения территорий перспективного малоэтажного строительства в городе (100%); - Увеличение нагрузок городских систем водоснабжения и водоотведения и объемов реализации данных услуг: по водоснабжению расчетная 6.732 м3/час по водоотведению расчетная 0,544 м3/час |
| 13 | Организация контроля за реализацией программы | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» |

1  – Приложение №2 к инвестиционной программе

2  – Приложение №3 к инвестиционной программе

3  – Приложение №4 к инвестиционной программе

4  – Приложение №5 к инвестиционной программе

5  – Приложение №6 к инвестиционной программе

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В целях реализации Концепции приоритетного Национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», инструментом которой на федеральном уровне является Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050, а также, в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», подготовлена инвестиционная программа по развитию систем коммунального водоснабжения и водоотведения городского округа  муниципального образования «город Саянск».

Достижение поставленных задач в условиях развития города и повышения комфортности проживания осуществляется за счет использования отечественных и зарубежных технологий, используемых при строительстве и модернизации объектов хозяйственной деятельности МУП «Водоканал - Сервис» города Саянска.

В инвестиционной программе представлен комплекс необходимых к выполнению мероприятий по обеспечению потребностей перспективной жилой застройки города Саянска в услугах централизованного водоснабжения и водоотведения.

3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДА.

Действующая система централизованного водоснабжения города Саянска включает в себя:

- инфильтрационный водозабор, состоящий  из 33 скважин;

- 235,0 км. сетей водоснабжения из них:

- 133,2 км.- магистральные водоводы,

- 49,3  км.- уличная сеть,

- 52,5 -  внутриквартальная сеть,

- каскад из 5 магистральных насосных станций;

- подкачивающая насосная станция в городской черте;

- 708 задвижек на сетях водоснабжения;

-  555 камер и колодцев на сетях водоснабжения;

- 168 задвижек на насосных станциях.

Существующая система обеспечивает хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях города, нужды коммунально-бытовых предприятий, пожаро-хозяйственное и питьевое водопотребление на промышленных предприятиях, а также тушение пожаров в городе Саянске, Зиме, Зиминском районе.

Система водоснабжения по требованиям надёжности  относится к  I категории.

От водозабора на острове Шехолай Зиминского района вода подается каскадом из насосных станций I-V подъема.  Подача воды от насосной станции V подъёма осуществляется по двум водоводам до проспекта Ленинградский (улицы №1), и далее в распределительную водопроводную сеть города.

Сети водоснабжения по городу Саянску выполнены из стальных, чугунных и полимерных труб условным диаметром (далее д/у) 50÷400 мм.

Таблица 1.

| № п/п | Марка материала трубопровода | Диаметр ( мм.) | Протяжённость (м / ) | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | сталь | 50÷300,0 | 109520,4 | 1979-2004 |
| 2 | сталь | 500,0 | 2 х 2710 | 1988 |
| 3 | чугун | 50,0÷300,0 | 1830,0 | 1974 |
| 4 | полиэтилен | 63-160 | 2829,6 | 2005-2010 |
|  | ИТОГО: |  | 119600,0 |  |

На протяжении трассы водоводов смонтированы колодцы в количестве 403 шт. с расположенной в них запорной арматурой, воздушниками и дренажами в количестве 548 шт..

Действующая система централизованного водоотведения города Саянска включает в себя:

-176,1км. сетей водоотведения из них:

*   38 км. – главные коллектора,

*   29,3 км. –уличная сеть,

*   108,8 км.-внутриквартальная сеть.

- 6 насосных станций по перекачке хозбытовых стоков;

- 44 задвижки на сетях хозбытовой канализации;

- 65 задвижек на насосных станциях;

-2533 колодца на сетях хозбытовой канализации

Система водоотведения города Саянска служит для приема от абонентов хозфекальных стоков и транспортировки их на биологические очистные сооружения (БОС) , принадлежащие ОАО «Саянскхимпласт».

Сети по городу Саянску выполнены из стальных, чугунных, железобетонных и асбестоцементных труб условными диаметрами от 150мм до 1000мм.

Таблица 2.

| №№ п/п |  | Марка материала трубопровода | Д/у (мм) | Протяженность(м ) | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Напорные коллектора | сталь | 300-700 | 26869 | 1976-1979 |
| 2. | Самотечные колектора | асбестоцемент, железобетон, сталь, чугун. | 300-1000 | 12352 | 1978-1996 |
| 3. | Внутридворовые, внутрикварталь- ные сети | асбестоцемент | 150-400 | 136879 | 1978-1996 |
|  | Итого: |  |  | 176100 |  |

На протяжении трассы хозфекальной канализации смонтированы колодцы в количестве 2533 штук,  44 единицы запорной арматуры диаметром 300-600 мм.

При пересечении реки Ока напорные трубопроводы коллектора ГНС-БОС выполнены дюкерным переходом под дном реки в трех-трубном исполнении.

Силами МУП «Водоканал-Сервис» на 01.01.2011г. заменено 514м. участков напорных коллекторов на полимерные д/у-160мм.

4.  анализ существующих проблем.

Застройка города Саянска сегодня представлена четырнадцатью жилыми микрорайонами и промышленно-коммунальной зоной. Из данных микрорайонов наиболее обеспеченными сетями централизованного водоснабжения и водоотведения являются: Юбилейный – 100%, Центральный – 100%, Солнечный – 100%, Строителей – 100%, Олимпийский – 100%, Октябрьский – 100%, Ленинградский – 100%, Мирный – 90%, Южный – 95%, Молодежный – 65%, Благовещенский -45%, м-он №11 – 15%, м-он №6А – 15%, Лесной – 5 %, Таёжный (6В) - 0%.

В микрорайонах 6а, Лесной, Таёжный полностью отсутствуют внутримикрорайонные сети, частично существуют  только сети вдоль улиц по периметру микрорайона. Строительство объектов на данных территориях не осуществляется, поэтому объективные потребности в подключении к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения данных территорий в настоящее время отсутствуют.

Коттеджные застройки в микрорайоне Благовещенский (далее мкр.Благовещенский) и мкр.Южный – наиболее активно и динамично развивающиеся территории малоэтажного жилищного строительства в городе. На сегодняшний день данные территории наиболее востребованы населением и наиболее остро нуждаются в обеспечении инженерными сетями.

Мероприятия по строительству и модернизации систем коммунального водоснабжения и водоотведения, предусматривают затраты, необходимые для подключения участков индивидуальной жилой застройки  в мкр. Благовещенский  и мкр.Южный к сетям, с учетом необходимых нагрузок от новых объектов.

Приложение №1

к инвестиционной программе МУП «Водоканал-Сервис» по развитию систем

коммунального водоснабжения и водоотведения городского округа

муниципального образования «город Саянск» на 2011-2014 годы.

МЕРОПРИЯТИЯ  инвестиционной программы МУП «Водоканал-Сервис» по развитию систем коммунального водоснабжения и водоотведения городского округа  муниципального образования «город Саянск» на 2011-2014 годы.

| № п/п | Объект строительства | Параметры объекта, общие данные | Финансовые потребности на реализацию по годам (тыс.руб) |  |  |  | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО | 2011-2012 | 2013 | 2014 |  |
| Объекты водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внутримикрорайонные сети мкр. «Благовещенский» для подключения участков №№120-135, 143-150,156 к централизованным сетям (25 участков) Л.см. №206/11 Внутримикрорайонные сети мкр. «Благовещенский» закольцовка по проезду №1 между ул.№2 и ул.№ 3. Л.см. №298/12 | Д/у 100мм (п/э), 1025 п.м. (от ВК-6/СГБ по ул.№ 6,7 до ул.№8) 1766,637 Д/у 110мм (п/э), L=173м закольцовка по проезду №1 между ул.№2 и ул.№ 3 245,855 | 2 012,492 | - Собственные средства МУП «Водоканал-Сервис»: 340,017тыс.руб. - Бюджет МО «город Саянск»: 750,0 тыс.руб. - Внебюджетные источники (плата за подключение): 922,475 тыс.руб. |  |  | Обеспечение территории централизованными сетями для возможности подключения объектов строительства |
| 2 | Внутримикрорайонные сети мкр. «Благовещенский» для подключения участков №№158-183 (26 участков) Л.см. №205/11 Л.см. №212/11 | Д/у 100мм (п/э), 856 п.м. (ул.№ 8,9 проезд №2) 1508,404 Д/у 100мм (п/э), 166 п.м. (ул.№8 от ж/д №37 до №16) 295,327 | 1 803,731 |  | - Бюджет МО «город Саянск»: 600,0 тыс.руб. - Внебюджетные источники (плата за подключение): 400,0 тыс.руб. | - Бюджет МО «город Саянск»: 204,475 тыс.руб. - Внебюджетные источники (плата за подключение): 599,256 тыс.руб |  |
| Итого: |  |  | 3 816,223 | 2 012,492 | 1 000,0 | 803,731 |  |

| № п/п | Объект строительства | Параметры объекта, общие данные | Финансовые потребности на реализацию по годам (тыс.руб) |  |  |  | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ВСЕГО | 2011-2012 | 2013 | 2014 |  |
| Объекты водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Внутримикрорайонные сети мкр. «Благовещенский» для подключения участков №№ 61-69 к централизованным сетям. Внутримикрорайонные сети мкр. «Южный» для подключения участков №№ 34,35, 37-42 к централизованным сетям. Л.см. №207/11 Л.см. №300/12 | Д/у 150мм (Корсис) 267 п.м., от КК-25 по ул.№1 до участка №69 по ул.№3 497,489 Д/у 150мм (Корсис) 271 п.м., от ж/д42 до ж/д 53 коттеджной застройки в мкр.Южный 628,507 | 1 125,996 |  | - Собственные средства МУП «Водоканал-Сервис»: 94,162 тыс.руб. - Бюджет МО «город Саянск»: 150,0 тыс.руб. - Внебюджетные источники (плата за подключение): 300,0 тыс.руб. | - Бюджет МО «город Саянск»: 184,902 тыс.руб. - Внебюджетные источники (плата за подключение): 396,932 тыс.руб. | Обеспечение территории централизованными сетями для возможности подключения объектов строительства |
| Итого: |  |  | 1 125,996 | 0 | 544,162 | 581,834 |  |
| Всего по системам водоснабжения и водоотведения: |  |  | 4 942,219 | 2 012,492 | 1 544,162 | 1 385,565 |  |

5. Пояснения к мероприятиям Инвестиционной программы МУП «Водоканал-Сервис» по развитию систем коммунального водоснабжения и водоотведения городского округа  муниципального образования «город Саянск» на 2011-2012 годы».

Перечень мероприятий по строительству систем водоснабжения и водоотведения принят на основании фактической обеспеченности сетями территории малоэтажного строительства в мкр. Благовещенский и мкр. Южный и объемов, необходимых для подключения всех земельных участков в пределах площадки строительства.

После реализации всех мероприятии программы, по жилым улицам микрорайона Благовещенский будут проложены уличные сети водопровода и, частично, бытовой канализации. В мкр.Южный будет выполнена хозяйственно-бытовая канализация на единственной в микрорайоне жилой улице, где она отсутствует. Возле каждого земельного участка будут размещены колодцы с технической возможностью  подключения в них водопроводных вводов к объектам перспективного строительства на земельном участке.

Подключение индивидуального объекта строительства в подготовленный колодец  будет осуществляться силами собственников земельных участков. При подключении собственник имеет возможность проложить трубопровод исходя из индивидуальной планировки участка и объекта строительства. Водопроводный ввод должен быть снабжен прибором учета.

Очередность строительства сетей в 2011-2014 годах определена, согласно потребностям застройщиков, заявленным на совместной встрече 10.08.2011г с представителями МУП «Водоканал-Сервис» и отраженным в протоколе собрания жителей микрорайона, а также на основании ходатайства жителей коттеджного поселка мкр.Южный мэру городского округа.

Небольшая доля запланированного строительства сетей канализации обусловлена малыми заявленными потребностями в подключениях к данным сетям на момент составления программы и отсутствия единого проекта, определяющего состав инженерных сооружений канализации, их качественную характеристику и трассировку.

В случае массового возникновения потребностей в подключении к централизованным канализационным сетям со стороны собственников участков в период действия настоящей инвестиционной программы, она может быть скорректирована: расширен перечень мероприятий по строительству сетей канализации, либо продлены сроки действия программы..

На период 2011-2014г., в целях реализации данной инвестиционной программы и последующих программ комплексного развития городских территорий, МУП «Водоканал-Сервис» планируются следующие работы, финансируемые за счет собственных средств предприятия:

- Модернизация насосной станции хозпитьевого водоснабжения узла I подъема с использованием инновационного энергосберегающего насосного оборудования с созданием резерва мощностей на развитие города. Износ на 01.01.2011г. составил 57,6%. Стоимость мероприятия – 1900,0 тыс. рублей.

- Модернизация насосной станции хозпитьевого водоснабжения узла II подъема с использованием инновационного энергосберегающего насосного оборудования с созданием резерва мощностей на развитие города.  Износ на 01.01.2011г. составил 81,6%. Стоимость мероприятия – 3500,0 тыс. рублей.

- Модернизация насосной станции хозпитьевого водоснабжения узла III подъема с использованием инновационного энергосберегающего насосного оборудования с созданием резерва мощностей на развитие города.  Износ на 01.01.2011г. составил 79,1%. Стоимость мероприятия – 6 695,8 тыс. рублей.

- Модернизация насосной станции хозпитьевого водоснабжения узла V подъема с использованием инновационного энергосберегающего насосного оборудования с созданием резерва мощностей на развитие города.  Износ на 01.01.2011г. составил 56,7%. Стоимость мероприятия – 3 850,5 тыс. рублей.

- Реконструкция главной канализационной насосной станции (ГНС) с использованием инновационного оборудования с созданием резерва мощностей на развитие города.  Износ на 01.01.2011г. составил 77,3 %. Стоимость мероприятия – 19100,0 тыс. рублей.

- Реконструкция канализационной насосной станции промкомзоны (хлебозавод) с использованием инновационного оборудования с созданием резерва мощностей на развитие города.  Износ на 01.01.2011г. составил 100,0 %. Стоимость мероприятия – 1800,0 тыс. рублей.

- Замена проблемных участков магистральных сетей водоснабжения и канализации. Износ на 01.01.2011г системы водоснабжения - 71,5%, системы водоотведения – 80,2%. Стоимость мероприятий – согласно производственным программам МУП «Водоканал-Сервис» на 2011-2015гг.

В Инвестиционной программе муниципального унитарного предприятия «Водоканал-Сервис» по развитию систем коммунального водоснабжения и водоотведения городского округа  муниципального образования «город Саянск» на 2011-2014 годы представлена стоимость работ в ценах II квартала 2012 года.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий данной инвестиционной программы определены на основе действующей сметной нормативной базы.

6. Расчет платы за подключение к централизованным сетям водоснабжения и канализации земельных участков микрорайонов перспективной застройки города

Саянска на 2011-2014 годы.

6.1 Потребности в обеспечении централизованными сетями водоснабжения и водоотведения территории малоэтажного строительства в мкр. Благовещенский и мкр.Южный.

Таблица 4.

|  | 2011-2012 год |  | 2013-2014 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водопровод | Канализация | Водопровод | Канализация |
| Количество участков, обеспечиваемых сетями с номерами | 28 № 120-135, 143-150, 158-160, 156 мкр. Благовещенский | - | 23 № 161-183 мкр. Благовещенский | 17 № 61-69 мкр. Благовещенский 34,35,37-42 мкр. Южный |
| Сметная стоимость строительства инженерных сетей в ценах II квартала 2012 года (тыс.руб.) | 2 012,492 |  | 1 803,731 | 1 125,996 |

6.2 Расчет стоимости подключения на единицу подключаемой нагрузки.

Согласно Федеральному закону от 30.12.04 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» тариф на подключение определяется в расчете за 1м3 подключаемой нагрузки.

А) Подключение к инженерным сетям водоснабжения.

Стоимость подключаемой нагрузки, 1 м3/час:

См / Qсумм = E,

Где

См - Сметная стоимость строительства комплекса инженерных сетей и объектов водоснабжения в ценах II квартала 2012 года (тыс.руб.);

Qсумм – Суммарная нагрузка подключения дополнительных потребителей (приложение 3 СНиП 2.04.01-85*, таб.3 СНиП 2.04.02-84*), м3/час

Хозяйственные нужды 8,1 л/час на 1 жителя, 8,1 л/час · 4 = 0,032 м3/час

Полив 50 л/сут на 1 жителя; 50 л/сут · 4 / 2 час. в сут. = 0,1 м3/час

E - Стоимость 1 м3/час подключаемой нагрузки по сетям водоснабжения.

Qсумм = (0,032 м3/час + 0,1 м3/час)  · 51 зем. участков = 6.732 м3/час

E = 3 816,223 тыс.руб. / 6.732 м3/час = 566,878 тыс.руб. на 1 м3/час.

Стоимость подключения к централизованным сетям водоснабжения 1 земельного участка малоэтажной застройки (тыс.руб.):

0,132 м3/час  566,878 тыс.руб./м3. = 74,827 тыс.руб.

Б) Подключение к инженерным сетям водоотведения.

Стоимость подключаемой нагрузки, 1 м3/час:

См / Qсумм = E,

Где

См - Сметная стоимость строительства комплекса инженерных сетей и объектов водоотведения в ценах II квартала 2012 года (тыс.руб.);

Qсумм – Суммарная нагрузка подключения дополнительных потребителей (приложение 3 СНиП 2.04.01-85*), м3/час;

E - Стоимость 1 м3/час подключаемой нагрузки по сетям водоотведения.

Qсумм = 0,032 м3/час · 17 зем. участков = 0,544  м3/час

E = 1 125,996 тыс.руб. / 0,544 м3/час = 2 069,845 тыс.руб. на 1 м3/час.

Стоимость подключения 1 земельного участка малоэтажной застройки к централизованным сетям водоотведения (тыс.руб.):

0,032 м3/час  2 069,845 тыс.руб./м3 = 66,235 тыс.руб.

Таблица 5.

Стоимость подключения объектов строительства к централизованным сетям

водоснабжения и водоотведения.

| Наименование потребителя | Расчетный расход |  | Затраты на обеспечение возможностью подключения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Водоснабжение м3/час | Водоотведение м3/час | Водоснабжение Тыс.руб. | Водоотведение Тыс.руб |
| Индивидуальный жилой дом 4 жителя Расход на полив: 200 л/сут | 0,132 | 0,032 | 74,827 | 66,235 |

В случае строительства объекта с характеристиками, отличающимися от принятых в таблице 5, расчет платы за подключение будет определяться индивидуально, исходя из заявленных нагрузок и  стоимости 1 м3/час подключаемой нагрузки, установленной в данной Инвестиционной программе.

6.3 Расчет тарифа на подключение к системам водоснабжения и водоотведения на один земельный участок малоэтажной жилой застройки в мкр.Благовещенский.

|  | Количество участков, обеспечиваемых сетями | Сметная стоимость строительства инженерных сетей в ценах II квартала 2012 года (тыс.руб.) | Источники финансирования программы |  |  | Плата за подключение на один земельный участок с учетом привлечения всех источников финансирования, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Собственные средства МУП «Водоканал-Сервис», тыс.руб. | Местный бюджет, тыс.руб. | Внебюджетные источники (плата за подключение), тыс.руб. |  |
| Водопровод | 51 | 3 816,223 | 340,017 | 1554,475 | 1921,731 | 37,681 |
| Канализация | 17 | 1 125,996 | 94,162 | 334,902 | 696,932 | 40,996 |
|  | Всего: | 4 942,219 | 434,179 | 1889,377 | 2618,663 |  |

Таким образом, тариф на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения, для реализации мероприятий инвестиционной программы, предусмотренных на  2011-2014 годы составит:

-  по водоснабжению –

E = (3 816,223- 340,017- 1554,475) тыс.руб. / 6.732 м3/час = 285,462 тыс.руб. на 1 м3/час (с НДС);

-  по водоотведению –

E = (1 125,996- 94,162-334,902) тыс.руб. / 0,544 м3/час = 1 281,125 тыс.руб. на 1 м3/час (с НДС).

Стоимость подключения к централизованным сетям одного земельного участка малоэтажной застройки:

-  по водоснабжению –

E = 285,462 тыс.руб./м3  0,132 м3/час = 37,681 тыс.руб. (с НДС);

-  по водоотведению –

E = 1 281,125 тыс.руб./м3  0,032 м3/час = 40,996 тыс.руб. (с НДС).

В соответствии с прогнозом показателей инфляции, системы цен и дефляторов до 2015 г  Минэкономразвития РФ от 4 апреля 2012 года, прогнозное  изменение  стоимости ресурсов в соответствующих периодах реализации мероприятий инвестиционной программы составит:

2013 к 2012 году: 107,9%;

2014 к 2013 году: 107,5%.

На основании  п.25 Приказа Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 года N 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных  программ  организаций коммунального комплекса», тариф на подключение к системам водоснабжения и водоотведения одного земельного участка малоэтажной жилой застройки в мкр.Благовещенский по годам реализации инвестиционной программы составит:

Плата за подключение на один земельный участок по годам реализации инвестиционной программы, с учетом показателей инфляции стоимости строительной продукции.

|  | Плата за подключение на один земельный участок с учетом привлечения всех источников финансирования и показателей инфляции стоимости строительства по годам реализации инвестиционной программы, тыс.руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | С даты решения Думы городского округа МО «Город Саянск» о внесении изменений в действующую инвест. программу до 31 декабря 2012 года. | С 1 января 2013 года до 31 декабря 2013 года | С 1 января 2014 года до 31 декабря 2014 года |
| Водопровод | 37,681 | 40,657 | 43,707 |
| Канализация | 40,996 | 44,234 | 47,552 |

Размер тарифов на подключение к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения устанавливается только на период реализации настоящей инвестиционной программы.

7. Источники финансирования инвестиционной программы.

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. N 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», подключение вновь создаваемых объектов строительства к системе водоснабжения и водоотведения МУП «Водоканал-Сервис», предусмотрено за счет:

1. Платы за подключение  к системам водоснабжения и водоотведения в размере  2 618,663 тыс. руб;

2. Средств бюджета муниципального образования «город Саянск» в размере  1889,377 тыс.руб;

3. Собственных средств МУП «Водоканал-Сервис» в размере  434,179 тыс.руб. Указанные средства МУП «Водоканал-Сервис» направит на финансирование мероприятий программы из собственного бюджета.

При реализации инвестиционной программы МУП «Водоканал-Сервис» по развитию систем коммунального водоснабжения и водоотведения городского округа  муниципального образования «город Саянск» на 2011-2014 годы возможны следующие риски:

- Нехватка финансовых средств для реализации мероприятий инвестиционной программы по причинам: временных разрывов между периодом поступления денежных средств и сроками финансирования мероприятий инвестиционной программы, превышающие запланированные; неточности прогнозирования стоимости инвестиционной программы;

- Невыполнение контрольных показателей инвестиционной программы. Данный риск включает в себя увеличение стоимости мероприятий инвестиционной программы по объективным причинам: изменения законодательства Российской Федерации, рост инфляции; превышающий уровень инфляции, учитываемый при расчетах инвестиционной программы.

Для минимизации последствий в случае наступления вышеперечисленных рисков необходимо предусмотреть  возможность корректировки технического задания и инвестиционной программы МУП «Водоканал-Сервис» по развитию систем коммунального водоснабжения и водоотведения городского округа  муниципального образования «город Саянск» на 2011-2014 годы.

8. Основные показатели инвестиционной программы.

Расчет для системы водоснабжения.

См - Сметная стоимость строительства комплекса инженерных сетей и объектов водоснабжения в ценах II квартала 2012 года - 4 141,189 тыс.руб.;

Qсумм – расчетная нагрузка от подключения дополнительных потребителей - 30,24 м3/сут;

Годовой объем дополнительной нагрузки:

Qсуммгод = 30,24 м3/сут · 365дн = 11 037,6 м3/год = 11,037 тыс. м3/год

Тариф на услуги водоснабжения:           11,35 руб./ м3

Годовой доход:

11,037 тыс. м3/год · 11,35 руб./ м3   · 0,02 (коэф.рентабельности)  =  2,5 тыс.руб./год.

Годовые амортизационные отчисления:  4 141,189 тыс.руб   /  1,18 (НДС)   /  50 лет = 70,189  тыс.руб./год.

Расчет для системы водоотведения.

См - Сметная стоимость строительства комплекса инженерных сетей и объектов водоснабжения в ценах II квартала 2012 года - 1 256,503 тыс.руб.;

Qсумм – Нагрузка от подключения дополнительных потребителей, - 13,056  м3/сут;

Годовой объем дополнительной нагрузки:

Qсуммгод = 13,056  м3/сут · 365дн = 4 765 м3/год = 4,765 тыс. м3/год

Тариф на услуги водоотведения:           12,3  руб./ м3

Годовой доход:

4,765 тыс. м3/год · 12,3  руб./ м3   · 0,02 (коэф.рентабельности)  =  7,74 тыс.руб./год.

Годовые амортизационные отчисления: 1 256,503 тыс.руб   /  1,18 (НДС)   /  50 лет = 21,296  тыс.руб./год.

Мэр городского округа

Муниципального образования

«город Саянск»                                                                                    М.Н.Щеглов