Дума городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

V созыв

# РЕШЕНИЕ

| От | 28.02.2011 | № | 51-67-11-11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |  |  |  |

|  |  |  | О ходе исполнения «Программы обеспечения пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности социальной сферы на 2005-2011 годы» в 2010 году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Заслушав и обсудив информацию администрации городского округа муниципального образования  «город Саянск» о ходе исполнения «Программы обеспечения пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности социальной сферы на 2005-2011 годы», утвержденной решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 28.04.2005г. №110-68-24 (в действующей редакции), в 2010 году,  руководствуясь ст.ст. 2, 51 Регламента Думы городского округа муниципального образования «город Саянск», ст. 21 Устава муниципального образования «город Саянск», Дума городского округа муниципального образования «город Саянск»

РЕШИЛА:

- Информацию администрации городского округа  муниципального образования «город Саянск» о ходе  исполнения «Программы обеспечения пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности социальной сферы на 2005-2011 годы», утвержденной решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 28.04.2005г. №110-68-24 (в действующей редакции), в 2010 году принять к сведению.  (Приложение №1).

- Настоящее решение опубликовать в  газете «САЯНСКИЕ ЗОРИ» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в сети Интернет.

Председатель Думы городского округа

муниципального образования

«город Саянск»			                                          	В.А. Бескубский

исп. Безродных О.В.

5-33-94

Приложение №1

к решению Думы городского округа

муниципального образования «город Саянск»

от 28.02.2011 № 51-67-11-11

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе  исполнения «Программы обеспечения пожарной безопасности

на объектах муниципальной собственности

социальной сферы на 2005-2011 годы» в 2010 году

В целях реализации государственной политики в области пожарной безопасности, создания условий, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья обучающихся, воспитанников, работников учреждений и организаций социальной сферы в муниципальном образовании «город Саянск», решением Думы городского округа  муниципального образования «город Саянск» от 28.04.2005 года №110-68-24, утверждена «Программа обеспечения пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности социальной сферы на 2005-2009 годы» (далее Программа).  В целях обеспечения исполнения Программы в полном объеме решениями Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 02.10.2008г. №051-14-80, от 25.09.2009г. №051-14-108, постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 16.09.2010г. №110-37-720-10 в Программу были внесены изменения: продлен срок исполнения Программы и изменены объемы финансирования.

В Программе на проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 2010 год  предусмотрено  1694,6 тысячи рублей, в местном бюджете – 827,0 тысяч рублей, израсходовано 826,3 тысячи рублей (Приложение №1).

Установлена автоматическая пожарная сигнализация в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа №1», стоимость работ составила  178,7 тысячи рублей, в муниципальном учреждении «Центр информационно-методического и психологического обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений», стоимость работ составила  89,1 тысячи рублей.

Всего   по учреждениям управления образования  израсходовано 267,8 тысячи рублей.

В муниципальном учреждении культуры «Центр народного творчества» установлена автоматическая пожарная сигнализация, стоимость работ составила 36,7 тысячи рублей, и защитные жалюзи, стоимость работ составила 63,3 тысячи рублей.

Всего   по учреждениям управления культуры  израсходовано 100,0 тысяч рублей.

В муниципальном учреждении здравоохранения «Саянская городская больница» в помещении скорой помощи, операционном блоке, бухгалтерии, вспомогательных помещениях установлена автоматическая пожарная сигнализация, стоимость работ составила 349,4 тысячи рублей, проведена обработка деревянных конструкций огнезащитным составом, стоимость работ составила 92,3 тысячи рублей, на обучение персонала пожарно-техническому минимуму израсходовано 16,8 тысячи рублей.

Всего по муниципальному учреждению здравоохранения «Саянская городская больница» израсходовано 458,5 тысячи рублей.

Автоматическая пожарная сигнализация с системой оповещения людей о пожаре за период с 2005 по 2010 год включительно установлена во всех учреждениях подведомственных муниципальному учреждению «Управление образования» и муниципальном учреждении здравоохранения «Саянская городская больница», за исключением помещений гаражей и мастерских в муниципальных общеобразовательных учреждениях «Средняя общеобразовательная школа №2», «Средняя общеобразовательная школа №4», «Средняя общеобразовательная школа №5», установка запланирована на 2011 год.

По учреждениям, подведомственным муниципальному учреждению «Управление культуры», не установлена автоматическая пожарная сигнализация в муниципальном учреждении культуры «Централизованная библиотечная система» в двух помещениях по адресам: микрорайон «Солнечный» дом №1 (центральная городская библиотека) и микрорайон «Солнечный» дом №2 (детская библиотека). Исполнение плана установки автоматической пожарной сигнализации по учреждениям культуры составило 75%, из восьми учреждений в шести установлена автоматическая пожарная сигнализация.

ВЫВОД:

- Мероприятия Программы обеспечения пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности социальной сферы на 2005-2011 годы муниципальным учреждением «Управление образования», муниципальным учреждением здравоохранения «Саянская городская больница»,  запланированные на 2010 год, исполнены полностью.

- Муниципальным учреждением «Управление культуры» план установки автоматической пожарной сигнализации на 2010 год по учреждениям культуры не выполнен, в связи с тем, что в помещениях библиотек требуется капитальный ремонт, и средства на установку автоматической пожарной сигнализации в местном бюджете на 2010 год предусмотрены не были.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                                         М.Н. Щеглов

|  |  |  | Приложение №1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | к информации о ходе исполнения Программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | обеспечения пожарной безопасности в 2010 году |  |  |  |  |  |  |
| Анализ исполнения плана мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по обеспечению пожарной безопасности на объектах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальной собственности социальной сферы в 2010 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подразделения | Мероприятия |  |  | Утвер-ждено в бюдже-те на 2010г. | Исполнено в 2010г. |  |  |  |
|  |  | Уста-новка АПС | Другие меро-прия-тия | Итого: |  | Израсхо-довано тыс. руб. |  | в % по объемам финанси-рования от утвер-жденного в Прог-рамме | в % по установке АПС по объек-там |
| Муниципальное учреждение "Управление образования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальное образовательное учреждение допол-нительного образо-вания детей "Детско-юношеская спор-тивная школа №1" (бассейн, зал тяже-лой атлетики, туристический клуб) | 400,0 |  | 400,0 | 178,9 |  | 178,7 | 44,7 | 100 |
| 2. | Муниципальное учреждение «Центр информационно-методического и психологического обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений» | 107,8 |  | 107,8 | 89,1 |  | 89,1 | 82,7 | 100 |
|  | Итого по управлению образования: | 507,8 |  | 507,8 | 268,0 |  | 267,8 | 52,7 | 100 |
| Муниципальное учреждение "Управление культуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Муниципальное учреждение культуры "Централи-зованная библи-отечная система" | 179,0 |  | 179,0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 2. | Муниципальное учреждение куль-туры "Центр народ-ного творчества" | 200,0 |  | 200,0 | 36,7 |  | 36,7 | 18,4 | 100 |
| 3. | Установка защитных жалюзи в муниципальное учреждение куль-туры "Центр народ-ного творчества" |  |  | 0,0 | 63,3 |  | 63,3 |  |  |
|  | Итого по управлению культуры: | 379,0 |  | 379,0 | 100,0 |  | 100,0 | 26,4 | 75 |
| Муниципальное учреждение здравоохранения "Саянская городская больница" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Монтаж системы АПС: патологоанатоми-ческое отделение, помещения скорой помощи, ЦСО, операционный блок | 429,0 |  | 429,0 | 151,2 |  | 151,2 | 35,2 | 100 |
| 2. | Обработка огнезащитным составом сгораемой стропильной кровли: детская поликлиника, ЛОР -отделение, родильное отделение |  | 156,0 | 156,0 | 92,3 |  | 92,3 | 59,2 | 100 |
| 3. | Обучение лиц, ответственных за противопожарное состояние |  | 16,8 | 16,8 | 16,8 |  | 16,8 | 100,0 | 100 |
| 4. | Приобретение наглядных пособий по пожарной безопасности |  | 6,0 | 6,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| 5. | Монтаж системы АПС: Блок №3, пер-вый этаж, пищеблок, прачечная, гараж, столярная мастерская | 200,0 |  | 200,0 | 198,7 |  | 198,2 | 99,1 | 100 |
|  | Итого по МУЗ СГБ: | 629,0 | 178,8 | 807,8 | 459,0 |  | 458,5 | 56,8 | 100 |
|  | ВСЕГО: | 1515,8 | 178,8 | 1694,6 | 827,0 |  | 826,3 | 48,8 |  |
|  | Мэр городского округа муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «город Саянск» |  |  |  |  |  |  | М.Н. Щеглов |  |