Дума городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

V созыв

# РЕШЕНИЕ

| От | 31.03.2011 | № | 51-67-11-19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |  |  |  |

|  |  |  | О ходе исполнения Программы «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений на 2006-2010 годы» в 2010 году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Заслушав и обсудив информацию администрации городского округа муниципального образования  «город Саянск» о ходе исполнения Программы «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений на 2006-2010 годы», утвержденной решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 29.12.2005 года №110-68-96 (в действующей редакции), в 2010 году,  руководствуясь статьями 2, 51 Регламента Думы городского округа муниципального образования «город Саянск», пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в действующей редакции), статьей 21 Устава муниципального образования «город Саянск», Дума городского округа муниципального образования «город Саянск»

РЕШИЛА:

- Информацию администрации городского округа  муниципального образования «город Саянск» о ходе  исполнения Программы «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений на 2006-2010 годы», утвержденной решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» (в действующей редакции), в 2010 году принять к сведению.  (Приложение №1).

- В связи с истечением срока действия  Программы «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений на 2006-2010 годы», решение Думы города Саянска от 29.12.2005 года №110-68-96 (в действующей редакции) снять с контроля.

- Настоящее решение опубликовать в  газете «САЯНСКИЕ ЗОРИ» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в сети «Интернет».

Председатель Думы городского округа

муниципального образования

«город Саянск»			                                          	В.А. Бескубский

исп. Безродных О.В.  5-33-94

Приложение №1

к решению Думы городского округа

муниципального образования «город Саянск»

от 31.03.2011  №51-67-11-19

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе  исполнения Программы «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений на 2006-2010 годы»

в 2010 году

В целях реализации государственной политики в области образования, создания условий, обеспечивающих организацию питания обучающихся и воспитанников, обновления материально-технической базы образовательных учреждений, решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 29.12.2005 года №110-68-96 утверждена Программа «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений на 2006-2010 годы» (далее Программа). В связи с необходимостью замены технологического, холодильного оборудования и инвентаря, не предусмотренного в плане мероприятий, в Программу  решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 10.11.2008г. №051-14-100 были внесены изменения.

В Программе на исполнение мероприятий на 2010 год  предусмотрено  519,0 тысячи рублей, в местном бюджете – 172,0 тысяч рублей, израсходовано за счет средств по Программе 172,0 тысячи рублей. Приобретена печь с жарочным шкафом в муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида №10 «Дюймовочка» стоимостью 47,0 тысяч рублей, котел пищеварочный стоимостью 98,7 тысяч рублей и ванна моечная стоимостью 26,3 тысячи рублей в муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4».

Кроме этого, дополнительно на реализацию мероприятий Программы направлено 267,5 тысячи рублей: за счет средств местного бюджета на 63,9 тысячи рублей и родительской платы на 51,6 тысячи рублей приобретена посуда в новые группы, открытые в дошкольных учреждениях, за счет спонсорской помощи и безвозмездных поступлений приобретены восемь бытовых холодильников в дошкольные учреждения на сумму 50,6 тысячи рублей; в Дом детского творчества «Созвездие» за счет безвозмездной передачи поступили радиоприемники для оперативной радиопеленгации  на сумму 35,0 тысяч рублей, за счет средств бюджетных ассигнований, поступивших из областного бюджета в качестве поощрения органов местного самоуправления приобретены бильярдные столы, шары бильярдные и кий, пневматическая винтовка и пневматический пистолет, груша боксерская и перчатки боксерские на сумму 66,4 тысячи рублей.

Всего на мероприятия Программы израсходовано 439,5 тысячи рублей.

Анализ исполнения Программы по годам представлен в приложениях №1, №2, №3 к информации о ходе исполнения Программы.

Вывод: Мероприятия Программы за 2010 год  выполнены не в полном объеме.

Срок исполнения Программы в 2010 году истек. За весь период реализации Программы финансирование составило  1 190,4 тысячи рублей, в том числе: по дошкольным образовательным учреждениям – 482,9 тысячи рублей, по общеобразовательным учреждениям – 393,3 тысячи рублей, по учреждениям дополнительного образования – 314,2 тысячи рублей, при плане 2 500,0 тысяч рублей. Исполнение Программы составило 47,6%: по дошкольным образовательным учреждениям – 66,7%, по общеобразовательным учреждениям – 33,9%, по учреждениям дополнительного образования – 51,2%.

В целях реализации государственной политики  и  соблюдения стандартов  в  области  образования, развития     материально-технической      базы образовательных  учреждений,  приведения ее в соответствие с лицензионными требованиями, создания условий, обеспечивающих соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания обучающихся в образовательных учреждениях, в 2010 году принята ведомственная целевая программа «Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «город Саянск» на 2011-2012 годы».  В местном бюджете на 2011 год на реализацию мероприятий Программы предусмотрена 331,0 тысяча рублей.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                                         М.Н. Щеглов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к информации о ходе исполнения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Программы УМТБ МОУ |  |  |  |  |  |  |
| АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2006 - 2010 годы" в 2010 году (дошкольные образовательные учреждения). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование оборудования | По плану |  |  | Ко-ли-чест-во еди-ниц факт | 2007 год |  | 2008 год |  | 2009 год |  | 2010 год |  |  | Испол-нено с 2006 по 2010г.г. тыс. руб. | Испол-нение Прог-раммы с 2006 по 2010г.г. (%) |
|  |  | Коли-чество еди-ниц | Цена тыс. руб. (прог-ноз) | Сумма затрат тыс. руб. |  | Утвер-ждено по Прог-рамме и местном бюджете тыс.руб. | Ис-пол-нено тыс. руб. | Утвер-ждено по Прог-рамме и местном бюджете тыс.руб. | Испол-нено тыс. руб. | Утвер-ждено по Прог-рамме и местном бюджете тыс.руб. | Ис-пол-нено тыс. руб. | Утвер-ждено по Прог-рамме тыс.руб. | Утвер-ждено в местном бюджете тыс.руб. | Ис-пол-нено тыс. руб. |  |  |
| Технологическое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Элекетропечь с жарочным шкафом | 6 | 43,6 | 261,6 | 5 | 0 | 0 | 183,0 | 183,0 | 78,6 | 0 | 0 | 47,0 | 47,0 | 230,0 | 87,9 |
| 2. | Электрокотел пищеварочный КПЭ-60 | 1 | 69,9 | 69,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Стиральная машина | 2 | 121,35 | 242,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Холодильная камера, ларь, холодильник | 3 | 14,25 | 42,8 | 11 | 42,8 | 42,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,6 | 93,4 | 218,5 |
| 6. | Столы разделочные | 1 | 15,0 | 15,0 | 1 | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,0 | 100 |
| 7. | Протирочная машина | 2 | 14,5 | 29,0 | 2 | 29,0 | 29,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,0 | 100 |
| 9. | Электропривод УКМ-06 | 1 | 62,8 | 62,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Посуда столовая |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,5 | 115,5 | 0 |
|  | ВСЕГО: | 16 |  | 723,8 | 19 | 86,8 | 86,8 | 183,0 | 183,0 | 141,4 | 0,0 | 312,6 | 47,0 | 213,1 | 482,9 | 66,7 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к информации о ходе исполнения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Программы УМТБ МОУ |  |  |  |  |  |  |  |
| АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2006 - 2010 годы" в 2009 году (средние общеобразовательные школы). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование оборудования | По плану |  |  |  |  | Коли-чество единиц факт | 2008 год |  | 2009 год |  | 2010 год |  |  | Исполне-ние Прог-раммы с 2006 по 2010г.г. тыс. руб. | Испол-нение Прог-раммы с 2006 по 2010г.г. (%) |
|  |  | Коли-чество единиц | Цена тыс.руб. (прог-ноз) |  | Сумма затрат тыс. руб. |  |  | План по Прог-рамме | Испол-нено | План по Прог-рамме | Испол-нено | Утвер-ждено по Прог-рамме тыс.руб. | Утвер-ждено в мест-ном бюджете тыс.руб. | Испол-нено тыс. руб. |  |  |
| Технологическое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Посудомоечная машина МПУ 700 | 5 | 124,6 |  | 623,0 |  | 1 | 120,0 | 120,0 | 503,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,0 | 19,3 |
| 2 | Электроплита ПСМ (4-х конфорочная с жарочным шкафом) | 1 | 43,0 |  | 43,0 |  | 0 | 0 | 0 | 43,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Электрокотел пищеварочный КПЭ-100 | 3 | 66,58 |  | 199,7 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199,7 | 98,7 | 98,7 | 98,7 | 49,4 |
| 4 | Электромясорубка МИМ-250 | 3 | 22,05 |  | 66,2 |  | 0 | 22,0 | 0 | 44,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Холодильник бытовой, холодильная камера, холодильный шкаф | 7 | 21,26 |  | 148,8 |  | 6 | 148,8 | 128,6 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128,6 | 86,4 |
| 6. | Микроволновая печь | 7 | 3,74 |  | 26,2 |  | 6 | 26,2 | 19,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,7 | 75,2 |
| 7. | Ванна моечная | 1 |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 0 |
| 8. | Пекарский шкаф | 1 | 55,0 |  | 55,0 |  | 0 | 0 | 0 | 55,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого: | 28 |  |  | 1 161,9 |  | 15 | 317,0 | 268,3 | 645,2 | 0 | 199,7 | 125,0 | 125,0 | 393,3 | 33,9 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к информации о ходе исполнения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Программы УМТБ МОУ |  |  |  |  |  |
| АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2006 - 2010 годы" в 2010 году (учреждения дополнительного образования). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование оборудования |  | По плану |  |  | Коли-чество единиц факт | 2007год |  | 2009 год |  | 2010 год |  |  | Испол-нено с 2006 по 2010 г.г. тыс. руб. | Испол-нение Прог-раммы с 2006 по 2010г.г. (%) |
|  |  |  | Коли-чество единиц | Цена тыс.руб. (прог-ноз) | Сумма затрат тыс. руб. |  | План по Программе тыс. руб. | Исполнено тыс. руб. | План по Программе тыс. руб. | Исполнено тыс. руб. | Утверждено по Программе тыс.руб. | Утверждено в мест. бюдж. тыс.руб. | Исполнено тыс. руб. |  |  |
| 1.Спортивное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Столы теннисные (бильярдные) |  | 5 | 10,0 | 50,0 | 1 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 25,0 | 25,0 | 50 |
| 2. | Маты гимнастические |  | 8 | 5,0 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 40,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Лыжи в комплекте |  | 40 | 5,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Мячи разные |  | 25 | 0,89 | 22,3 | 17 | 15,6 | 15,6 | 0 | 0 | 6,7 | 0 | 0 | 15,6 | 70,1 |
| 5. | Комплект спорт. оборудования |  | 3 | 13,5 | 40,5 | 1 | 12,8 | 12,8 | 27,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,8 | 31,6 |
| 11. | Часы |  | 1 | 9,9 | 9,9 | 1 | 9,9 | 9,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,9 | 100 |
| 13. | Картинг, квадрацикл |  | 2 | 30,0 | 60,0 | 2 | 60,0 | 59,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,9 | 99,8 |
| 14. | Шары бильярдные и кий |  | 2 | 5,5 | 11,0 | 2 | 11,0 | 11,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,9 | 19,9 | 181 |
| 15. | Весы |  | 1 | 11,7 | 11,7 | 1 | 11,7 | 11,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,7 | 100 |
| 16. | Штанга в сборе 36,0 |  | 4 | 15,4 | 61,6 | 2 | 29,0 | 28,7 | 32,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,7 | 46,6 |
| 17. | Форма для военно-патриотического клуба |  | 20 | 2,2 | 44,1 | 0 | 0 | 0 | 44,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Пневматическая винтовка, пневматический пистолет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,5 | 16,5 | 0 |
| 19. | Радиоприемник для спортивной радиопеленгации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,0 | 35,0 | 0 |
| 20. | Перчатки боксерские, груша боксерская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16,0 | 16,0 | 0 |
|  | Итого: |  | 111 |  | 551,1 | 27,0 | 150,0 | 149,6 | 394,4 | 0,0 | 6,7 | 0 | 101,4 | 251,0 | 45,5 |
| 2.Музыкальное оборудование, компьютеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Компьютер |  | 1 | 19,2 | 19,2 | 1 | 19,2 | 19,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,2 | 100 |
| 2. | Акустическая аппаратура, музыкальный центр |  | 2 | 22,0 | 44,0 | 2 | 44,0 | 44,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 100 |
|  | Итого: |  | 3 |  | 63,2 | 3 | 63,2 | 63,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,2 | 100 |
|  | Всего: |  | 114 |  | 614,3 | 30,0 | 213,2 | 212,8 | 394,4 | 0 | 6,7 | 0 | 101,4 | 314,2 | 51,2 |