Дума городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

V созыв

# РЕШЕНИЕ

| От | 10.05.2011 |  | 51-67-11-34 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |  |  |  |  |  |  |

| é | О ходе исполнения муниципальной целевой программы «Строительство стадиона города Саянска» за 2010 год. | ù |
| --- | --- | --- |

Заслушав и обсудив информацию о ходе исполнения  муниципальной целевой программы «Строительство стадиона города Саянска» за 2010 год, утверждённой  решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 08.10.2007 г.  № 041-14-129, руководствуясь ст. 7, пунктом 19 части 1 ст. 16, ст. 17, ст. 43 Федерального закона от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 2, 51 Регламента Думы городского округа муниципального образования «город Саянск»,  ст. ст. 5, 21 Устава муниципального образования «город Саянск»,  Дума городского округа муниципального образования «город Саянск»

РЕШИЛА:

1. Информацию о ходе исполнения муниципальной целевой программы «Строительство стадиона города Саянска» за 2010 год  принять к сведению (прилагается).

2. Муниципальную целевую программу «Строительство стадиона города Саянска» снять с контроля  в связи с истечением срока действия.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «САЯНСКИЕ ЗОРИ» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Думы

городского округа муниципального

образования «город Саянск»                                                      В.А.Бескубский

Кобелев С.А., 5-24-21

Приложение

к решению Думы городского округа

муниципального образования «город Саянск»

от  10.05.2011  № 51-67-11-34

Информация

о ходе исполнения  муниципальной целевой программы «Строительство                                                                                                                      стадиона города  Саянска» за 2010 год.

Муниципальная целевая программа «Строительство стадиона города Саянска»  утверждена решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 08.10.2007 г. № 041-14-129.

Строительство стадиона города Саянска начато в 2005г.  По состоянию на 01.01.2010 года выполнено работ на сумму  60714,20 тыс. рублей.

В 2010 году, из-за отсутствия финансирования из областного и  федерального бюджетов и ограниченных возможностей местного бюджета, было принято решение сосредоточиться на строительстве трибун с подтрибунными помещениями.

Планировалось выполнить следующие виды  работ:

-  Смонтировать 100% плит перекрытия цокольного этажа;

-  Выполнить 85% монолитного железобетонного каркаса первого этажа.

Освоение бюджетных средств  в 2010 году:

| № п/п | Вид бюджета | Заплани- ровано по программе тыс. руб. | Предус- мотрено в бюдже- те тыс. руб. | Профи- нансиро-вано тыс. руб. | Процент испол- нения программы (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Федеральный | 30000,0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | Областной | 7000,0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 4 | Местный Безвозмездные поступления ОАО Саянскхимпласт | 9500,0 | 4697,1 2086,0 | 4697,1 2085,9 | } 71,4 |
|  | Итого: | 46500,0 | 6783,1 | 6783,0 | 14,6 |

В 2010 году выполнены следующие виды работ:

| № п/п | Наименование видов работ | Стоимость работ тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выполнено | Оплачено |
| 1 | Трибуны с подтрибунными помещениями : - Монтаж плит перекрытия цокольного этажа; - Устройство монолитного железобетонного каркаса. | 4880,6 | 4880,6 |
| 2 | Устройство искусственного покрытия футбольного поля. (Кредиторская задолженность перед подрядной организацией за выполненные работы по итогам 2009г.) |  | 1902,4 |
|  | Итого: | 4880,6 | 6783,0 |

Таким образом, муниципальная целевая программа «Строительство стадиона города Саянска» в 2010 году исполнена на 14,6%. Финансирование осуществлялось только за счёт средств местного бюджета. Недовыполнено работ по программе на сумму – 39717,0 тыс. рублей. Основная  причина недовыполнения муниципальной целевой программы «Строительство стадиона города Саянска» в 2010 году -  отсутствие финансирования  из федерального и областного бюджетов.

Освоение  средств на строительстве стадиона города Саянска в 2005 – 2010 годах.

| № п/п | Источник финансирования | Предусмотрено Программой Тыс. руб. | Профинансиро- вано Тыс. руб. | Процент исполнения % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Федеральный бюджет | 40000,00 | 10000,00 | 25 |
| 2 | Бюджет Иркутской области | 50000,00 | 10000,00 | 20 |
| 3 | Местный бюджет | 38100,00 | 28612,5 | 75,1 |
| 4 | Безвозмездные поступления ОАО «Саянскхимпласт» | 16500,00 | 17536,6 | 106,3 |
| 5 | Пожертвования физических и юридических лиц | 7700,00 | 1348,1 | 17,5 |
|  | Всего за 2005 – 2010 годы | 152300,00 | 67497,2 | 44,3 |

Программа предполагала строительство нескольких комплексных сооружений стадиона:

- Футбольное поле с искусственным покрытием, с освещением, с 8-ю беговыми дорожками и легкоатлетическими секторами с искусственным покрытием «Эластур».

- Главная трибуна на 2 тысячи зрителей с комментаторской кабиной и подтрибунными помещениями, в которых будут располагаться раздевалки, душевые, сауны, методические кабинеты, тренажёрный зал, залы тяжёлой и лёгкой атлетики, легкоатлетический манеж с беговыми дорожками длиной 60 метров, технические помещения.

- Запасное футбольное поле для тренировок в тёплое время года. В зимний период – для игр в хоккей с мячом.

- Открытые площадки для игры в волейбол, баскетбол, теннис, городки.

- Наружные инженерные сети: теплоснабжения, канализации, электроснабжения.

- Благоустройство территории: ограждение территории, ограждение главного футбольного поля, подъезды и площадки, стоянки для автотранспорта, озеленение территории.

По мере готовности объекты стадиона  передавались в эксплуатацию.  Так к  IV кварталу 2009г.   полностью выполнено и эксплуатируется футбольное  поле с искусственным покрытием. Также активно эксплуатируются  беговые дорожки и легкоатлетические сектора  с искусственным покрытием «Эластур». Были выполнены и действуют тренировочное футбольное поле и открытые площадки для игры в большой теннис.  Частично выполнены подъезды и площадки для стоянки автомобилей. Выполнено ограждение футбольного поля и территории стадиона. Задействованы наружные инженерные сети, подключено наружное освещение. Завершены работы по цокольному этажу трибун с подтрибунными помещениями.

В связи с завершением в 2010 г. сроков исполнения   предлагается снять программу  с контроля. Для завершения работ   разработана концепция долгосрочной целевой программы строительства стадиона города Саянска, рассчитанная на 2011 – 2013 годы. Принята долгосрочная целевая программа «Строительство стадиона в г. Саянске на 2011-2013 годы. Программой предусматривается софинансирование строительства стадиона города Саянска из  средств Федерального, областного, местного бюджетов и безвозмездных поступлений ОАО «Саянскхимпласт».

В рамках этой Программы  планируется  окончание работ по благоустройству территории стадиона и  строительству трибун с подтрибунными помещениями с  подключением их  к инженерным сетям.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                            М.Н. Щеглов

Кобелев С.А.

52421

## СОГЛАСОВАНО:

Заместитель мэра городского округа по вопросам

жизнеобеспечения города – председатель комитета

по архитектуре, жилищно-коммунальному хозяйству,

транспорту и связи                                            	                                        	Ю.С. Перков

_______________

дата

Депутат Думы городского округа                                                                         	 А.С.Каманов

_______________

дата

Начальник

отдела правовой работы                                                                                        	  Н.И.Брода

_______________

дата

Управляющий делами администрации                                                                	  М.В.Павлова

______________

дата

Начальник управления по экономике                                                                  	  Г.Ю.Плакина

_______________

дата

Начальник управления по финансам и налогам                                                		 Н.Л.Охремчук

_______________

дата

Начальник отдела организационной работы                                                     		  Е.Г.Медведева

_______________

дата

РАССЫЛКА:

1 экз. -  дело

1 экз.- Дума

1 экз. - в комитет по архитектуре

1 экз. – ССМИ

1 экз. – отдел правовой работы

1 экз. – отдел организационной работы

1 экз.- управление по финансам и налогам

8 экз.

Электронная  версия правового акта соответствует бумажному носителю.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Заместитель председателя комитета, главный архитектор

комитета по архитектуре, жилищно-коммунальному

хозяйству, транспорту и связи                                            	                           	В.Г.Миллер

_______________

дата

Начальник отдела градостроительства

комитета по архитектуре, жилищно-коммунальному

хозяйству, транспорту и связи                                            	                         	 С.А.Кобелев

_______________

дата

## СОГЛАСОВАНО

Заместитель мэра городского округа                                            	       Ю.С. Перков

_______________

дата

Председатель МУ «Комитет по архитектуре

и градостроительству администрации

муниципального образования «город Саянск»                                           В.Г. Миллер

_______________

дата

Депутат Думы городского округа                                                                 А.С. Каманов

_______________

дата

Руководитель аппарата - управляющий делами                                           М.В. Павлова

_______________

дата

Начальник отдела правовой работы                                                              Н.И. Брода

_______________

дата

РАССЫЛКА:

1 экз. - в дело

4 экз. - в комитет по архитектуре

1 экз. – ССМИ

1 экз. – отдел правовой работы

1 экз. – отдел организационной работы

______________________________________

8 экз.

Электронная  версия правового акта соответствует бумажному носителю.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Заместитель председателя  МУ «Комитет по архитектуре

и градостроительству администрации

муниципального образования «город Саянск»                                                             С.А. Кобелев

___________        дата

Пояснительная записка к проекту правового акта

Решение Думы городского округа

Тип проекта правового акта ____________________________________________________

(решение, постановление, распоряжение)

Наименование проекта правового акта _О  ходе исполнения муниципальной целевой программы

(полное наименование проекта правового акта)

«Строительство стадиона г. Саянска»   за 2010 год.___________________________

Субъект правотворческой инициативы Начальник отдела градостроительства комитета по архитектуре,  ЖКХ, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»                                                                                                                            __

(должность, фамилия, имя, отчество, подготовившего проект правового акта)

Правовое обоснование принятия проекта правового акта _на основании обеспечения требований ст.7 ,пункта 19 части 1 ст. 16 ст. 17,ст. 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решения Думы городского округа от 08.10.2007  №110-46-21-7_________________________________________________________

(ссылка на статью, часть, пункт, подпункт, абзац закона, нормативно-правового акта)

Состояние законодательства в сфере правового регулирования, к которой относится проект правового акта ___Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»______________________________________________________

(краткое описание действующих законодательных актов в данной сфере применительно к проекту правового акта)

Социально-экономическое обоснование необходимости принятия муниципального правового акта, его цели и основные положения __приведение МПА в соответствие с действующим законодательством______________________________________________

(обоснование целесообразности принятия правового акта)

Место будущего акта в системе действующих муниципальных правовых актов (соотношение с муниципальными правовыми актами, обладающими большей и (или) меньшей юридической силой)

(в соответствии со статьей 43 Устава муниципального образования «город Саянск»)

Перечень муниципальных правовых актов, принятия, отмены, изменения или дополнения которых потребует принятие (издание) вносимого муниципального правового акта___ _Не требует принятия, отмен, внесения изменений или дополнений в другие МПА_

(полное наименование муниципального правового акта)

Сведения о наличии (отсутствии) необходимости увеличения (уменьшения) расходов местного бюджета ____Расходов местного бюджета решение Думы не затрагивает_____________________________

Перечень органов и организаций, с которыми проект правового акта согласован; краткое изложение содержания разногласий и мотивированное мнение о них _____________________________________________________________________________

| Заместитель председателя комитета – главный архитектор комитета по архитектуре, ЖКХ, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» ________ дата |  | В.Г. Миллер |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела градостроительства комитета по архитектуре, ЖКХ, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» _______ дата |  | С.А. Кобелев |

- Контрольная карта согласования

- проекта правового акта администрации городского округа

- Вид проекта правового акта _______Решение Думы городского округа                  ________

Наименование проекта:  __ О ходе исполнения муниципальной целевой программы «Строительство стадиона г. Саянска» за 2009 год.

- Должность, фамилия, имя, отчество, подготовившего проект: Заместитель председателя  МУ «Комитет по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «город Саянск» Кобелев Сергей Александрович________________________________________________________________

- Дата подготовки проекта ________22.03.2010 г.____________________________________

- Кем согласован проект:

| - Ф.И.О. лица, - согласовавшего - проект | - Поступление проекта на - согласование |  | - Дата - согласования | - Возвращение проекта - после согласования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - дата, - время | - ф.и.о., подпись лица, - принявшего - проект |  | - дата, - время | - ф.и.о., подпись лица, - получившего проект |
| - Перков Ю.С. |  |  |  |  |  |
| - Миллер В.Г. |  |  |  |  |  |
| - Каманов А.С. |  |  |  |  |  |
| - Павлова М.В. |  |  |  |  |  |
| - Брода Н.И. |  |  |  |  |  |

- Дата, время поступления проекта правового акта в отдел правовой работы _____________________________________________________________________________

- Ф.И.О., подпись, сдавшего проект правового акта

- _____________________________________________________________________________

- Ф.И.О., подпись сотрудника отдела правовой работы

- ____________________________________________________________________________