Дума городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

V созыв

# РЕШЕНИЕ

| От | 28.02.2011 | № | 51-67-11-9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |

|  |  | ( | О ходе исполнения муниципальной целевой программы городского округа «Обеспечение безопасности дорожного движения и пешеходов в г.Саянске» на 2008-2012г.г. в 2010 году. | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Заслушав информацию о ходе исполнения муниципальной целевой программы городского округа «Обеспечение безопасности дорожного движения и пешеходов в г.Саянске» на 2008-2012г.г.» в 2010 году, утвержденной решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 10.12.2007г. № 041-14-164 с изменениями внесенными решениями Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 03.07.2008г. №051-14-45, от 05.09.2008г. № 051-14-71а, от 08.12.2008г. № 051-14-125, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст.2,51 Регламента Думы городского округа муниципального образования «город Саянск», ст. 21 Устава муниципального образования «город Саянск», Дума городского округа муниципального образования «город Саянск»

РЕШИЛА:

1. Информацию о ходе исполнения муниципальной целевой программы городского округа «Обеспечение безопасности дорожного движения и пешеходов в г.Саянске» на 2008-2012г.г.» в 2010 году принять к сведению (Приложение №1).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «САЯНСКИЕ ЗОРИ» и разместить на официальном  сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в сети «Интернет».

Председатель Думы

городского округа

муниципального образования

«город Саянск»						                   В.А.Бескубский

Добрынина Т.М.

52408

Приложение №1

к решению Думы городского округа

муниципального образования «город Саянск»

от 28.02.2011 №51-67-11-9

Информация

о ходе исполнения муниципальной целевой программы городского округа

«Обеспечение безопасности дорожного движения и пешеходов в г.Саянске» на 2008-2012г.г.» в 2010 году

Думой городского округа муниципального образования «город Саянск» было принято решение от 10.12.2007г. № 041-14-164 «Об утверждении муниципальной целевой программы городского округа «Обеспечение безопасности дорожного движения и пешеходов в г. Саянске» на 2008-2012г.г. с изменениями внесенными решениями Думы городского округа муниципального образования «город Саянск»  от 03.07.2008г. №051-14-45, от 05.09.2008г. № 051-14-71а, от 08.12.2008г. № 051-14-125 (далее - Программа).

На 2010 год Программой предусматривалось финансирование за счет средств местного бюджета в размере 4765,7 тыс.руб.

В связи с дефицитом средств местного бюджета на реализацию Программы было утверждено на 2010 год 477,0 тыс. руб.

Фактическое финансирование мероприятий в рамках исполнения Программы составило 476,45 тыс.руб. или 10% от плана, предусмотренного Программой.

В полном объеме выполнены мероприятия не требующие финансирования, в том числе:

-  в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей «Дом детского творчества «Созвездие» существует городское объединение юных инспекторов дорожного движения, где систематически проводится работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

В марте 2010 года проведен конкурс Юных велосипедистов, в апреле проводился городской конкурс Юных инспекторов дорожного движения.

По результатам двух конкурсов была сформирована городская команда для участия в областном слете "Безопасное колесо".

В летний период и в сентябре 2010года совместно с ГИБДД проводилась операция "Внимание, дети!" Во всех образовательных учреждениях имеется методический материал пособия по безопасности дорожного движения, оборудованы уголки по правилам дорожного движения с использованием наглядной агитации;

В муниципальном учреждении здравоохранения обучение приемам оказания первой медицинской помощи сотрудники ГИБДД в 2010 году не проводили в связи с тем, что обучение было проведено в 2009 году. Обучение прошли 18 человек.

Информация об исполнении перечня основных мероприятий Программы

в 2010 году

| №п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объем | План по программе тыс.руб. | Утверждено по программе в местном бюджете | Факт тыс.руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение системной работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма: - интеллектуальная игра "Светофор и пешеход"; - конкурс агитплакатов и агитбригад отрядов юных инспекторов дорожного движения; - Единый день юного инспектора дорожного движения; - конкурс "Безопасное колесо"; - проведение операции "Внимание, дети!" |  |  |  |  |  | Не требует финансирования. Выполнено. |
| 2 | Оборудование общеобразовательных учреждений и дошкольных образовательных учреждений наглядными методическими материалами и пособиями по безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  | Не требует финансирования. Выполнено. |
| 3 | Содействие в участии в областных мероприятиях по безопасности дорожного движения (приобретение формы участникам, записи фонограмм, изготовление реквизитов). |  |  |  |  |  | Не требует финансирования. Выполнено. |
| 4 | Создание социальной рекламы (ролики на ТВ, пропагандирующие БДД,банеры). |  |  | 26,0 | 0 | 0 | Опубликовано материалов в газете «САЯНСКИЕ ЗОРИ» -45 публикаций |
| 5 | Установка светофорных объектов на перекрестках и их эксплуатация. |  |  | 200,0 | 0 | 0 | Затраты предусматривались на содержание светофорных объектов. |
| 6 | Приобретение автотранспорта для ГИБДД (автомашина ДПС ГИБДД ВАЗ-2115, автомобиль- эвакуатор на базе «Газели» для оперативной эвакуации поврежденного автотранспорта с мест ДТП и нарушивших правила стоянки, укомплектованные спец.сигналами, цветографической окраской и комплектом колес с зимней резиной. |  |  | 300,0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Разработка проекта реконструкции перехода теплосети через автодорогу в районе моста через р.Ока. Реконструкция перехода теплосети |  |  | 2250 | 0 | 0 |  |
| 8 | Разработка проекта устройства разворота с ограждением перед подъемом в гору (въезд в г.Саянск). Устройство разворота |  |  | 280 | 0 | 0 |  |
| 9 | Реконструкция ливневой канализации на перекрестке пр.Ленинградский и ул.Ленина для водоотведения с проезжей части |  |  | 1200,0 | 0 | 0 |  |
| 10 | Содержание и ремонт дорожных знаков и указателей, установка новых дорожных знаков, согласно дислокации. | Шт. | Установлено 44; Содержание и ремонт 624 | 366,9 | 342,0 | 341,976 |  |
| 11 | Нанесение дорожной разметки | м2 | 1477,2 | 142,8 | 135,0 | 134,479 |  |
| 12 | Обучение приемам оказания первой медицинской помощи сотрудников ГИБДД |  |  |  |  |  | Не требует финансирования. Выполнено в 2009 году |
|  | Итого: |  |  | 4765,7 | 477,0 | 476,45 |  |

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск»					           М.Н.Щеглов