Дума городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

V созыв

# РЕШЕНИЕ

| От | 27.02.2010 | № | 051-14-20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |  |  |  |

|  |  |  | О ходе исполнения муниципальной целевой программы городского округа «Улучшение условий проживания граждан в домах, использовавшихся под общежития» на 2008-2011г.г. в 2009 году. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Заслушав информацию о ходе исполнения муниципальной целевой программы городского округа «Улучшение условий проживания граждан в домах, использовавшихся под общежития» на 2008-2011г.г. в 2009 году, утвержденной решением Думы городского округа от 08.12.2008г. № 051-14-112, с изменением внесенным решением Думы городского округа от 05.05.2009г. №051-14-58, руководствуясь п.6 ч.1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (в действующей редакции) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст.2,51 Регламента Думы городского округа, ст. 21 Устава муниципального образования «город Саянск», Дума городского округа

РЕШИЛА:

1. Информацию о ходе исполнения муниципальной целевой программы городского округа «Улучшение условий проживания граждан в домах, использовавшихся под общежития» на 2008-2011г.г. в 2009 году принять к сведению (Приложение№1).

2.Настоящее решение с приложением опубликовать в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в сети  «Интернет».

Председатель Думы

городского округа						В.А. Бескубский

Добрынина Т.М.

52408

Приложение №1

к решению Думы городского округа

от 27.02.2010 №051-14-20

Информация

о ходе исполнения муниципальной целевой программы городского округа «Улучшение условий проживания граждан в домах, использовавшихся

под общежития» на 2008-2011г.г. в 2009 году.

Основными целями реализации муниципальной целевой программы городского округа «Улучшение условий проживания граждан в домах, использовавшихся под общежития» на 2008-2011г.г. (далее - Программа) являются:

1. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан в домах, использовавшихся под общежития.

2. Повышение эффективности использования муниципального имущества;

3. Повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства.

Для достижения целей Программы необходимо решить следующие задачи:

1. Провести капитальный ремонт и реконструкцию электрических сетей, с целью индивидуального подключения каждой квартиры и предоставления возможности установки индивидуального прибора учета электроэнергии.

2. Провести капитальный ремонт инженерного оборудования, кровель, так как  из-за сложившегося экономического положения, дефицита средств в местном бюджете города, капитальный ремонт не проводился.

3. Провести ремонт подъездов и коридоров, в связи с тем, что данные помещения не отвечают санитарным и техническим правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности.

4. Установить почтовые ящики.

5. Произвести монтаж антенн коллективного пользования на домах, где отсутствует телевизионная связь.

6. Восстановить муниципальные помещения, с целью их заселения, в том числе гражданами, имеющими задолженность по квартирной плате, переселяемыми из других помещений.

В 2009году планировалось израсходовать из средств местного бюджета 5304,0 тыс.руб.

В связи с дефицитом средств в местном бюджете на реализацию Программы было утверждено на 2009 год 100,0 тыс. руб.

Средства 100,0 тыс.руб. запланированы на восстановление жилых помещений д.2  Промбаза.

20.03.2009 года был заключен договор подряда с ООО «Промстроймонтаж»  на выполнение работ по установке сантехнического и электротехнического оборудования в жилом помещении №1 д.2 Промбаза на сумму 63962 рубля.

Работы выполнены в срок согласно акту выполненных работ от 25.03.2009г.

Заместитель мэра

городского округа                                                                         Ю.С.Перков

Приложение №1 к информации о ходе исполнения муниципальной целевой программы городского округа «Улучшение условий проживания граждан в домах, использовавшихся под общежития» на 2008-2011г.г. в 2009 году.

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Финансирование (тыс.руб.) |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План | Факт |  |
| 1 | Капитальный ремонт инженерных систем тепло-, в/снабжения, канализации: | Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности | Местный бюджет |  |  |  |
|  | мкр.Молодежный, д.1 |  |  | 433,0 | - |  |
|  | мкр.Молодежный, д.2 |  |  | 433,0 | - |  |
|  | мкр.Молодежный, д.3 |  |  | 433,0 | - |  |
| 2 | Капитальный ремонт инженерных систем э/снабжения | Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности | Местный бюджет |  |  |  |
|  | мкр.Молодежный, д.1 |  |  | 900,0 | - |  |
|  | мкр.Молодежный, д.2 |  |  | 900,0 | - |  |
| 3 | Восстановление жилых помещений мкр.Молодежный, Промбаза (11 жилых помещений) | КУИиЗО | Местный бюджет | 1375,0 | 63,96 |  |
| 4 | Реконструкция помещения бывшей столовой, мкр.Молодежный, д.3 | КУИиЗО | Местный бюджет | 830,0 | - |  |
| 5 | Увеличение процента собираемости квартирной платы | Комитет ЖКХ |  |  |  | Процент собираемости квартирной платы увеличился на 3 % 2008г. – 84,1% 2009г .- 86,7% |
| 6 | Оказание содействия в организации охраны общего имущества дома, путем заключения договора с Войском казачъего общества в том числе: | КУИиЗО, Комитет ЖКХ, собственники, квартиросъемщики | Средства собственников, квартиросъемщиков |  |  |  |
|  | мкр.Молодежный,д.1,2,3 мкр.Юбилейный,д.17,24, 66,66а; мкр.Солнечный, д.10,11; мкр.Центральный, д.21; мкр.Олимпийский, д.1 |  |  |  |  | Не выполнено. Собственники и квартиросъемщики не приняли положительного решения о финансировании. |
| 7 | Компенсация выпадающих доходов обслуживающих организаций жилищно-коммунального комплекса за социально-незащищенных категорий населения, проживающих в муниципальном жилищном фонде в соответствии со ст.153, ч.2 Жилищного Кодекса РФ | Администрация. Отдел по здравоохранению и социальной защите |  |  |  | В 2009 году в местном бюджете финансирование не предусмотрено |
| 8 | Осуществление контроля за соблюдением правопорядка в домах, используемых под общежития, со стороны отдела внутренних дел по г.Саянску | ОВД по г. Саянску |  |  |  | Выполнено |
|  | Итого: |  |  | 5304,0 | 63,96 |  |

Заместитель мэра

городского округа                                                                                                     Ю.С.Перков