Дума городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

V созыв

# РЕШЕНИЕ

| От | 29.03.2010 | № | 051-14-24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |  |  |  |

|  |  | é | Об исполнении муниципальной целевой программы городского округа «Чистый благоустроенный город» на 2008-2009г.г. в 2009 году. | ù |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Заслушав информацию об исполнении муниципальной целевой программы городского округа «Чистый благоустроенный город» на 2008-2009г.г. в 2009 году, утвержденной решением Думы городского округа от 08.12.2008г.№ 051-14-111, руководствуясь п.п.25,27 ч.1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (в действующей редакции) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст.2,51 Регламента Думы городского округа, ст. 21 Устава муниципального образования «город Саянск», Дума городского округа

РЕШИЛА:

1. Информацию об исполнении муниципальной целевой программы городского округа «Чистый благоустроенный город» на 2008-2009г.г. в 2009 году принять к сведению (Приложение№1).

2.Решение Думы городского округа от 08.12.2008г. №051-14-111 «Об утверждении муниципальной целевой программы городского округа «Чистый благоустроенный город» на 2008-2009г.г. в новой редакции, снять с контроля.

3.Настоящее решение с приложением опубликовать в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в сети  «Интернет».

Председатель Думы

городского округа						Бескубский В. А.

Добрынина Т.М.

52408

Приложение №1

к решению Думы городского округа

от  29.03.2010 № 051-14-24

Информация

об исполнении муниципальной целевой программы городского округа

«Чистый благоустроенный город» на 2008-2009г.г. в 2009 году.

Основными целями реализации муниципальной целевой программы «Чистый благоустроенный город» на 2008-2009г.г. (далее - Программа) являются:

-повышение уровня внешнего благоустройства территорий города, их чистоты, решение экологических и санитарных проблем.

-сформировать общественное мнение о необходимости чистоты города.

-воспитать у горожан уважительное и бережное отношение к родному  городу.

-повысить культуру и грамотность населения в вопросах охраны окружающей среды

-создать технические и технологические условия, обеспечивающие снижение неблагоприятного воздействия на окружающую среду и повышение экологической безопасности горожан.

Данная Программа была разработана и утверждена Думой городского округа в декабре 2007года.

Первоначально планировалось израсходовать средств из местного бюджета в 2008г. - 21491,0тыс.руб., в 2009г.- 31996,0тыс.руб.

В связи с отсутствием средств в местном бюджете Программа была пересмотрена и утверждена в новой редакции.

После корректировки Программы плановые затраты на выполнение мероприятий в 2009году составили 5731,0 тыс.руб..

В местном бюджете на 2009год средства на выполнение Программы не предусмотрены.

В 2009 году выполнены мероприятия, не  требующие финансирования.

Заместитель мэра

городского округа        			                               Ю.С.Перков

Приложение №1 к Информации об исполнении муниципальной целевой программы городского округа «Чистый благоустроенный город» на 2008-2009г.г. в 2009 году.

Информация об исполнении перечня  мероприятий программы

в 2009году

| №п/п | Мероприятия | Исполнители мероприятий | План (местный бюджет) | Факт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по экологическому образованию, воспитанию и просвещению населения. | МУ «Комитет по архитектуре и градостроительству» | 15,0 | - Выполнение отражено в Приложении №1 - Перечень мероприятий по экологическому образованию |  |
| 2. 2.1. 2.2. | Проведение через средства массовой информации просветительской и воспитательной работы среди населения по соблюдению Правил содержания территории МО «город Саянск» Декоративно-художественное оформление улиц города в рамках конкурса «Мой любимый город»: -изготовление рекламной установки Проведение конкурса детских сочинений «Чистый благоустроенный город». | ССМИ МУ «Управление культуры» МУ «Управление образования» | + 20,0 60,0 10,0 | Опубликовано 55 материалов - - Выполнено. Пункт 3.4 Приложения №1 |  |
| 3. | Проведение мероприятий в рамках Общероссийских Дней защиты от экологической опасности (по отдельно утверждаемому плану). | МУ «Комитет по архитектуре и градостроительству» | - | План мероприятий выполнен в полном объеме. Получена благодарность первого заместителя Председателя правительства Иркутской области. А.С.Битарова |  |
| 4. 4.1. 4.2. 4.3. | Обеспечение городской территории урнами для сбора мусора. Разработать эскиз оригинальной урны с логотипом, способствующим формированию экологического сознания, и схему расстановки урн в городе. Изготовить и установить урны на перекрестках улиц.(20шт) Обеспечить городскую территорию достаточным количеством стандартных урн. | Комитет ЖКХ МУ «Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности» Комитет ЖКХ Комитет ЖКХ | 120,0 200,0 | Эскиз разработан - Урны установлены за счет средств индивидуальных предпринимателей, организаций - владельцев торговых предприятий. |  |
| 6. | Установка баннеров в рамках конкурса «Мой любимый город». | МУ «Комитет по архитектуре и градостроительству» | 100,0 | - |  |
| 7. | Установка информационных щитов при входе в лесной массив и обеспечение их сохранности. | МУ «Комитет по архитектуре и градостроительству» | 85,0 | - |  |
| 9. 9.1 | Ликвидация несанкционированных свалок бытового и строительного мусора, находящихся на территории муниципального образования. Проведение рейдов по выявлению нарушителей Правил содержания территорий МО «город Саянск» в части захламления земель бытовым и строительным мусором, установка информационных щитов | Комитет ЖКХ, | 490,0 160,0 | - Проведено 7 рейдов (составлено 8 протоколов на административную комиссию), 19 целевых проверок (акты проверок направлены в региональное управление Роснедвижимостью для принятия мер по выявленным нарушениям) |  |
| 10. 10.1. | Осуществление санитарной уборки резервных незастроенных территорий и территорий, занятых незавершенным строительством. Скашивание травы на пустырях и территориях, прилегающих к зеленым массивам. | Комитет ЖКХ МУ «Комитет по архитектуре и градостроительству», | 320,0 180,0 | - Работа проводилась. Оплата труда производилась за счет средств Центра занятости. |  |
| 11. | Проведение месячника по санитарной очистке города. | Комитет ЖКХ | 35,0 | - Месячник проведен с 06.04.09г. по 06.05.09г., в том числе, общегородской субботник 08.05.2009г. |  |
| 12. | Санитарная очистка пляжных территорий: оз. Улан (7га) оз. Пионерское (13 га) Обеспечение пляжей туалетами. | Комитет ЖКХ | 62,0 114,0 | - - |  |
| 14. | Озеленение ул.Дворовкина | Комитет ЖКХ | 174,0 | - |  |
| 15. | Проведение общегородского смотра-конкурса на лучшее озеленение придомовых территорий в порядке, установленном правовым актом мэра городского округа. | Комитет ЖКХ, организации города | 44,0 | - |  |
| 16. | Проведение общегородского смотра-конкурса на лучшее озеленение балкона. | Комитет ЖКХ | - | Конкурс проведен в августе 2009г. | Награждения проведены за счет средств управляющих компаний |
| 17. | Снос пухопылящих тополей. Компенсационная посадка саженцев других деревьев. | Комитет ЖКХ | 470,0 | Единичные случаи сноса тополей производились по заявлениям граждан с жалобой на низкую инсоляцию в квартирах, с предоставлением заключения Роспотребнадзора. |  |
| 22. | Ликвидация несанкционированно установленной рекламы. | МУ «Комитет по архитектуре и градостроительству», Комитет ЖКХ | 8,0 | - |  |
| 23. | Контроль за использованием застройщиками строительных объектов города стационарных ограждений установленной формы на период строительства объекта. | МУ «Комитет по архитектуре и градостроительству» | - | Рекомендации по установке стационарных ограждений выданы 9 застройщикам. Ограждение установленной формы выполнили 3 застройщика. |  |
| 24. | Рекомендовать владельцам зданий и сооружений города установку светящейся рекламы на фасадах зданий и сооружений города. | МУ «Комитет по архитектуре и градостроительству» |  | Собственникам зданий и сооружений направлены письма с рекомендациями. В результате установлено 59 ед. светящейся рекламы на объектах торговли и соцкультбыта. |  |
| 27. 27.1. 27.2. | Устройство ограждений газонов по ул. Советской Выполнение проектно-сметной документации по устройству ограждений тротуаров магистральных улиц; Устройство ограждений тротуаров магистральных улиц. | МУ «Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности» | 500,0 | Проектно-сметная документация выполнена - |  |
| 29. | Строительство площадок для стоянки автотранспорта во дворах многоквартирных домов (10 стоянок). | МУ «Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности» | 500,0 | - |  |
| 30. 30.1. 30.2. 30.3. | Разработка схемы размещения общественных туалетов Строительство общественных туалетов (4кабины на 2-3 места). Приобретение биотуалетов. При строительстве торговых комплексов площадью более 2000м2 проектом предусматривать общественный туалет. | МУ «Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности» МУ «Комитет по архитектуре и градостроительству» | - | Схема размещения разработана. | Строительство за счет средств владельцев торговых комплексов |
| 31. | Закончить строительство фонтана перед зданием МЖК по ул.Советской. | МУ «Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности» | 500,0 | - |  |
| 32. | Провести ревизию помещений переведенных из жилых в нежилые на наличие отдельных входов и стоянок для автотранспорта, а также выполнение хозяйствующими субъектами благоустройства территорий и фасадов. В случае отсутствия обеспечить их выполнение. | МУ «Комитет по архитектуре и градостроительству» | - | Ревизия проведена. В 2009г. переведено из жилых в нежилые 3 помещения с наличием отдельного входа и выполненным благоустройством территории. Ремонт фасадов 9 объектов, вошедших в график проведения работ по ремонту, не выполнен, благоустройство частично выполнено. |  |
| 33. | Провести капитальный ремонт уличного освещения. | Комитет ЖКХ | 1000,0 | В течение года проводилось содержание и текущий ремонт уличного освещения. |  |
| 36. | Строительство пешеходных переходов (6шт.) | МУ «Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности» | 564,0 | - Проектно-сметная документация разработана. |  |
|  | Итого: |  | 5731,0 | 0 | 0 |

Заместитель мэра

городского округа        			                                                                                                       Ю.С.Перков