Дума городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

V созыв

# РЕШЕНИЕ

| от | 04.05.2010 | № | 051-14-44 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |  |  |  |

|  |  |  | ## О ходе исполнения муниципальной целевой инвестиционной программы «Строительство улиц в г.Саянске на период 2008-2011 годов» в 2009 году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Заслушав и обсудив информацию о ходе исполнения муниципальной   целевой    инвестиционной  программы   «Строительство  улиц в        г. Саянске на период 2008-2011 годов» в 2009 году, утвержденной решением Думы городского округа от 08.05.2008г. №051-14-24 в 2009 году, руководствуясь ст. 2,51 Регламента Думы городского округа, ст. 21 Устава муниципального образования «город Саянск», Дума городского округа.

РЕШИЛА:

- Информацию о ходе исполнения муниципальной целевой инвестиционной программы «Строительство улиц в г. Саянске на период 2008-2011 годов» в 2009 году принять к сведению (прилагается).

- Опубликовать настоящее решение  в газете «Саянские зори» и разместить на  официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».

Председатель Думы городского округа                                     В.А. Бескубский

Исп. Григорашенко А.И.

Тел. 52722

Приложение №1

к решению Думы городского округа

от 04.05.2010 №  051-14-44

ИНФОРМАЦИЯ

«О ходе исполнения муниципальной целевой инвестиционной программы «Строительство улиц в г. Саянске на период 2008-2011 годов» в 2009 году

Думой городского округа муниципального образования «город Саянск» было принято решение от 08.05.2008г. №051-14-24 «Об утверждении муниципальной целевой инвестиционной программы «Строительство улиц в г. Саянске на период 2008-2011 годы» (далее – программа).

Программой предусматривается финансирование  в 2008-2011 годах за счет средств местного бюджета строительства улиц на сумму 48033.600 тыс. рублей.

Конечной целью муниципальной целевой инвестиционной программы «Строительство улиц в г. Саянске на период 2008-2011 годов» являются:

- Повышение обеспеченности городской застройки объектами транспортной инфраструктуры.

- Создание безопасных, комфортных условий на городских улицах для транспорта и пешеходов, уменьшение ДТП.

- Повышение экологической безопасности граждан.

На 2009 год в соответствии с программой планировалось выполнить работы на сумму 8460.8 тыс. рублей, выделение финансирования из местного бюджета  не предусмотрено.

Выполнение программы составило 0%.

Зам. мэра городского округа

Ю.С. Перков