Дума городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

V созыв

# РЕШЕНИЕ

| От | 28.05.2010 | № | 051-14-61 |  | ( |  | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Саянск |  |  |  |  |

| ( | ( | ( | О выполнении муниципальной целевой программы «Отведение дождевых стоков в г. Саянске на 2007–2009 г.г.» в новой редакции | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Заслушав и обсудив информацию о выполнении муниципальной целевой программы «Отведение дождевых стоков в г. Саянске на 2007-2009 г.г.»  в новой редакции, утвержденной решением Думы городского округа от 03.07.2008г.         № 051-14-48, руководствуясь ст. 7, пунктом 4 части 1 ст. 16, ст. 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст. 2, 51 регламента Думы городского округа, ст. 21 Устава муниципального образования «город Саянск», Дума городского округа

РЕШИЛА:

- Информацию о выполнении муниципальной целевой программы «Отведение дождевых стоков в  г. Саянске на 2007-2009 г.г.» в новой редакции принять к сведению  (Приложение № 1).

- Снять с контроля решение Думы городского округа от 03.07.2008г.        № 051-14-48 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Отведение дождевых стоков в г. Саянске на 2007-2009 г.г.» в новой редакции, как исполненное.

- Опубликовать настоящее решение в газете «САЯНСКИЕ ЗОРИ» и разместить  на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в сети «Интернет».

Председатель Думы городского округа                                          В.А. Бескубский

Исп. Григорашенко А.И.

Тел. 52722

Приложение № 1

к решению Думы городского

округа

от  28.05.2010    № 051-14-61

Информация

«О выполнении  муниципальной целевой программы

«Отведение дождевых стоков в г. Саянске на 2007-2009 г.г.»

в новой редакции

Думой городского округа муниципального образования «город Саянск» от 03.07.2008г  № 051-14-48 было принято решение «Об утверждении   муниципальной целевой программы «Отведение дождевых стоков в г. Саянске на 2007-2009 г.г.» в новой редакции (далее «Программа»).

Программой  предусматривалось финансирование в 2007-2009 годах за счет средств местного бюджета  отведения дождевых стоков в г. Саянске на сумму 6443,28 тыс. рублей.

Конечной целью Программы   являлось:

- выполнение инженерно-технических мероприятий по организации отвода дождевых вод с территории города Саянска.

Ожидаемые результаты:

- полное прекращение размывов инженерных сетей, дорог и земельных участков дождевыми и паводковыми водами.

В 2007 году работы, предусмотренные Программой, выполнены полностью, освоено 360,7 тыс. руб.

Мероприятия 2008 года также выполнены полностью, фактически освоено 2286,838 тыс. руб., что составляет 97,79% от предусмотренных Программой.  Из выделенных средств сумма  51.151 тыс. руб. возвращена в бюджет города за счет проведения конкурсов.

На 2009 год в соответствии с Программой планировалось выполнить работы  на сумму 3743,98 тыс. руб., выделение финансирования  не было предусмотрено в связи с дефицитом местного бюджета.

| Наименование объекта | Краткая характеристика работ | Стоимость выполненных работ (тыс. руб) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2007г | 2008г | 2009г |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Магистральная улица № 5 т.25-41 (проспект Мира) | Строительство: Д=500мм, L=171м Д=600мм, L=149м Выпуск Д=600 от К-3 в лог |  | 1423,871 |  |
| 2.Магистральная улица № 6 в т.т.9-30 (улица Ленина) | Ревизия незавершенного строительства |  | 46,189 |  |
| 3. Выпуск дождевой канализации в районе ГК «Доброта» м-н Центральный под путепроводом | Устройство пропуска воды под путепроводом |  | 275,668 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. Выпуск канализации микрорайона Солнечный | Строительство трассы оголовка |  | 294,0 |  |
| 5.Выпуск дождевой канализации микрорайона Октябрьского в районе ГК «Вираж» | Строительство лотка |  | 247,11 |  |
| 6.Выпуск дождевой канализации микрорайона Октябрьского у ж/дома 10 | Устройство оголовка |  |  | - |
| 7.Жилой дом № 37 микрорайона Юбилейного | Устройство системы отвода дождевых вод | 104,6 |  |  |
| 8.Магистральная улица № 4 (улица Таежная) | Строительство дождеприемников – 1шт Обратная засыпка оврага | 105,1 |  |  |
| 9.Магистральная улица №10 т.т. 25-26 | Ревизия незавершенного строительства: дождеприемники, колодцы |  |  | - |
| 10.Магистральная улица № 1 т.72 –АТП (Ленинградский проспект) | Ревизия незавершенного строительства: -смотровых колодцев-18шт -дождеприемников – 7шт - протяженность трассы Д = 500-740 м Строительство: -трасса Д=150мм L=120м Д=1000мм L=150м -колодцы –4шт -дождеприемники –25шт |  |  | - |
| 11.Магистральная улица № 12 т.т. 40-41 (улица Дворовкина) | Ревизия незавершенного строительства: дождеприемники, колодцы -трасса Д=600мм, L=630м Строительство: -трасса Д=600мм, L=85м -колодец – 1шт | 151,0 |  |  |
| 12.Магистральная улица № 14 т.т.99-101 | Ревизия незавершенного строительства: -дождеприемники – 9шт |  |  | - |
| 13.Выпуск дождевой канализации на рельеф (микрорайон Южный в районе ГПТУ) | Устройство оголовка |  |  | - |
| Итого: |  | 360,7 | 2286,838 | - |
| Всего исполнено: 2647,538 тыс.руб. |

Всего финансирование на работы, предусмотренные муниципальной целевой программой «Отведение дождевых стоков в г. Саянске на 2007-   2009 г.г.» в новой редакции, составляло 6443,28 тыс. руб., фактически освоено 2647,538 тыс. руб.

Зам. мэра  городского округа                                                          Ю.С. Перков