Дума городского округа 
муниципального образования
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РЕШЕНИЕ 

	От
	
	№
	
	

	г.Саянск
	



	
	
	
	Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2026 – 2044 годы
	



В целях обеспечения сбалансированного, перспективного развития транспортной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск» в соответствии с потребностями в строительстве, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск», руководствуясь статьями 1, 8, 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», статьями 6, 21 Федерального закона от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, муниципальных округов, городских округов», Генеральным планом городского округа муниципального образования «город Саянск», утверждённым решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 28.02.2008 № 041-14-20 (ред. от 27.11.2025 № 81-67-25-54), статьями 5, 21 Устава муниципального образования «город Саянск», Дума городского округа муниципального образования «город Саянск» 
РЕШИЛА:
1. Утвердить программу комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск» на период 2026 - 2044 годы.
2. Признать утратившим силу решение Думы городского округа муниципального образования «горд Саянск» от 23.11.2017 № 71-67-17-19 «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2018 – 2030 годы».
3. Настоящее решение опубликовать на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» (http://sayansk-pravo.ru) и разместить на официальном сайте Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» – http://www.dumasayansk.ru.
4. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования.
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Председатель Думы городского округа муниципального образования «город Саянск»

________________Е.А.Каплин
Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск»

______________А.В. Ермаков 



























исп. Ю.В. Колькина


Пояснительная записка

к проекту «Об утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2026 – 2044 годы

Тип проекта правового акта: Нормативный правовой акт
Субъект правотворческой инициативы: Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» А.В. Ермаков
Проект подготовлен: Заместителем председателя - главным архитектором Комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «город Саянск» Колькиной Ю.В.
Правовое обоснование принятия проекта правового акта: 
Состояние законодательства в сфере правового регулирования, к которой относится проект правового акта: земельное и градостроительное законодательство
Социально-экономическое обоснование необходимости принятия муниципального правового акта, его цели: ст. 26 Градостроительного кодекса РФ, Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 N 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».
Место будущего акта в системе действующих муниципальных правовых актов: муниципальные услуги городского округа муниципального образования «город Саянск».
Перечень муниципальных правовых актов, принятия, отмены, изменения или дополнения которых потребует принятие (издание) вносимого муниципального правового акта: не требуется
Сведения о наличии необходимости увеличения расходов местного бюджета: принятие данного решения не требует дополнительных расходов из местного бюджета.
Перечень органов и организаций, с которыми проект правового акта согласован, краткое изложение содержания разногласий и мотивированное мнение о них: Проект постановления размещен на официальном сайте администрации – … г., срок окончания независимой экспертизы – … г.. Проект постановления размещен на официальном сайте Думы – … г., срок окончания независимой экспертизы – … г.. Проект постановления передан для правовой экспертизы в Прокуратуру г. Саянска … г. 

	Заместитель председателя - главный архитектор Комитета по архитектуре и градостроительству администрации  муниципального образования «город Саянск»
	
	Ю.В. Колькина

	
	

	дата
	






Приложение № 1
к решению Думы городского округа
муниципального образования
«город Саянск»
от ____________№_____________



Таблица 1
ГЛАВА 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	Наименование программы
	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2026-2044 годы (далее – программа)

	Основание для разработки программы
	Работы выполняются на основании и с соблюдением требований следующих документов:
- Генеральный план городского округа муниципального образования «город Саянск», утверждённый Решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 28.02.2008 № 041-14-20 (ред. от 27.11.2025 № 81-67-25-54);
- Национальный проект Министерства транспорта Российской Федерации «Безопасные и качественные автомобильные дороги»;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»;
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
- Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Указ Президента РФ от 14.11.2025 № 841 «Об утверждении Стратегии повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;
- Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;
- Свод правил СП 42.13330.2016. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

	
	- Свод правил СП 243.1326000.2015. «Проектирование и строительство автомобильных дорог с низкой интенсивностью»;
- ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля»;
- ГОСТ Р 52398-2005 «Классификация автомобильных дорог. Параметры и требования»;
- ГОСТ Р 52399-2005. «Геометрические элементы автомобильных дорог»;
- ГОСТ Р 52765-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Классификация»;
- ГОСТ Р 52766-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования»;
- ГОСТ Р 52767-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Методы определения параметров»;
- ОДМ 218.2.020-2012. Методические рекомендации по оценке пропускной способности автомобильных дорог;
- ОДМ 218.2.032-2013. Методические рекомендации по учету движения транспортных средств на автомобильных дорогах;
- ОДМ 218.4.004-2009. Руководство по устранению и профилактике возникновения участков концентрации ДТП при эксплуатации автомобильных дорог;
- ОДМ 218.4.005-2010. Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах;
- ОДМ 218.6.010-2013. Методические рекомендации по организации аудита безопасности дорожного движения при проектировании и эксплуатации автомобильных дорог;
- ВСН 42-87. Инструкция по проведению экономических изысканий для проектирования автомобильных дорог

	Наименование заказчика программы, местонахождение
	Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» (ИНН 3814000735),
Адрес местонахождения:666304, Иркутская область, город Саянск, микрорайон Олимпийский, дом 30.

	Наименование
разработчика программы, местонахождение
	Комитет по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «город Саянск» (ИНН 3814022721),
Адрес местонахождения:666304, Иркутская область, город Саянск, микрорайон Олимпийский, дом 30.

	Цели программы
	Комплексное развитие транспортной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск»

	Задачи программы
	Программа должна обеспечивать:
а) безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - субъекты экономической деятельности), осуществляющих экономическую деятельность городского округа;
б) доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования городского округа;
в) развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории городского округа (далее - транспортный спрос);
г) развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью в городском округе;
д) условия для управления транспортным спросом;
е) создание приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;
ж) создание приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам;
з) условия для движения пешеходов, велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности;
и) эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры.

	Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры
	1) технико-экономические;
2) финансовые;
3) социально-экономические;
4) в том числе показатели безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности.
Целевые показатели (индикаторы) устанавливаются по каждому виду транспорта, дорожному хозяйству, целям и задачам программы, а также в целом по транспортной инфраструктуре.

	Сроки и этапы реализации программы
	Программа разрабатывается на срок действия Генерального плана городского округа муниципального образования «город Саянск». Срок реализации программы:
2026 - 2044 г.г.
Этапы реализации Программы:
I этап: 2026-2031 г.г.
II этап: 2032-2044 г.г.

	Укрупнённое описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (групп мероприятий, подпрограмм, инвестиционных проектов)
	а) мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта;
б) мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов;
в) мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства;
г) мероприятия по развитию инфраструктуры для движения пешеходов, велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности;
д) мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб;
е) мероприятия по развитию сети дорог городского округа.

	Объёмы и источники финансирования программы
	Источники финансирования программы – средства федерального бюджета, бюджета Иркутской области и бюджета городского округа муниципального образования «город Саянск», а также средства частных инвесторов.
Объёмы и источники финансирования Программы будут определяться ежегодно при формировании государственных программ Иркутской области, муниципальных программ и утверждении бюджетов Иркутской области и городского округа муниципального образования «город Саянск».
Общий объём финансирования 3 116 190,0 тыс. руб.



ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

СТАТЬЯ 1. Анализ положения Иркутской области Российской Федерации в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения городского округа муниципального образования «город Саянск» в структуре пространственной организации иркутской области Российской Федерации

1.1. Иркутская область расположена в центральной части Российской Федерации и юго-восточной части Среднесибирского плоскогорья, удалена от морей и океанов.
Площадь территории Иркутской области составляет 774,8 тыс. кв. км (4,5% территории Российской Федерации) <1>
--------------------------------
<1> По данным Иркутскстата https://38.rosstat.gov.ru/ofstatistics 

Иркутская область входит в состав Сибирского федерального округа и граничит с двумя субъектам Сибирского федерального округа (на западе и северо-западе - с Красноярским краем; на юго-западе с Республикой Тыва) и с двумя субъектами Дальневосточного федерального округа (на юге, юго-востоке - с республикой Бурятия, на севере и востоке с Республикой Саха (Якутия).
Речную сеть составляют бассейны таких крупных рек и их притоков как Лена, Ангара, Нижняя Тунгуска. В границах Иркутской области находится самое глубокое озеро - Байкал.
По территории Иркутской области проходит международный транспортный коридор «Восток – Запад», который обеспечивает не только национальные перевозки из Европейской части России в Сибирь и на Дальний Восток, но и трансконтинентальные перевозки между странами Азиатско-Тихоокеанского региона и европейскими странами.
Иркутская область занимает стратегическое экономико-географическое положение на пересечении железнодорожных, водных, автомобильных, воздушных путей и выполняет грузоформирующую и транзитную функции. Автомобильные и железные дороги пересекают Иркутскую область преимущественно в широтном направлении, речные судоходные пути - в меридиональном.
Транспортный каркас в первую очередь представлен Транссибирской и Байкало-Амурской железнодорожными магистралями, а также автомобильными дорогами федерального значения Р-255 «Сибирь» Новосибирск - (Томск) - Кемерово - Красноярск - Иркутск и Р-258»"Байкал» Иркутск - Улан-Удэ - Чита.
По рекам Иркутской области в летнее время поддерживаются регулярные сообщения с северными районами области и Республикой Саха (Якутия).
Иркутская область через Международный аэропорт Иркутск связана воздушным сообщением с 60 городами и 10 странами мира. Международная маршрутная сеть включает более 20 направлений - от Южной Кореи до Болгарии.

2.1. В соответствии с Законом Иркутской области «О статусе и границах муниципального образования «город Саянск» Иркутской области» от 16.12.2004 в состав территории муниципального образования «город Саянск» входят земли населенного пункта город Саянск. 
Сведения о границах муниципального образования, установленных данным законом, внесены в ЕГРН. По сведениям ЕГРН площадь территории муниципального образования «город Саянск» составляет 8 200 га.
[bookmark: _Hlk183185436]Муниципальное образование наделено статусом городского округа с административным центром в городе Саянске.
Город Саянск расположен в западной части Иркутской области, в освоенной зоне, прилегающей к Транссибирской магистрали. Муниципальное образование на всем протяжении граничит с территорией Зиминского района. Расстояние до областного центра по автомобильной дороге составляет 270 км, до уникального природного озера Байкал – около 300 км.
Территория городского округа находится в таежной зоне, на правом берегу реки Оки, в 12 км от предприятий промышленного узла. В непосредственной близости от жилой зоны промышленных предприятий нет.
Всего на территории муниципального образования «город Саянск» зарегистрировано 35725 человек <2>
--------------------------------
<2> на 01.01.2025 г. По данным Иркутскстата https://38.rosstat.gov.ru/ofstatistics

СТАТЬЯ 2. Социально-экономическая характеристика городского округа муниципального образования «город Саянск», характеристика градостроительной деятельности на территории городского округа муниципального образования «город Саянск», включая деятельность в сфере транспорта, оценку транспортного спроса.

Демографическая ситуация в городском округе характеризуется приростом численности населения, обусловленный естественным приростом.
Численность населения на 01.01.2025 года составила 35 725 человек (или 1,5% % населения Иркутской области), на 01.01.2024 год – 35 724 человек, на 01.01.2023 год – 35 593 человек.
Саянск является моногородом, который был образован при предприятии химической промышленности АО «Саянскхимпласт», и городская экономика носит выраженный индустриальный характер.
Основной объем выручки (68,6%) формируется в промышленности, доля других отраслей: сельское хозяйство - 11,5%, строительство - 2,1%, торговля - 14%, прочие - 3,7%. Выручка от реализации продукции (работ, услуг) по муниципальному образованию в денежном выражении за 2022 год составила 41 453 млн. руб., что на 12,3% ниже уровня 2021 года. Основное снижение показателя произошло в обрабатывающем производстве - 78,8% к уровню 2021 года - АО «Саянскхимпласт» снизило выручку к уровню 2021 года на 23,4%. Снижение выручки обусловлено снижением производства ПВХ, в связи с геополитическим кризисом и санкционным давлением на РФ, в связи с сокращением спроса на изделия из него: пластиковых окон, линолеума, товаров бытового назначения. Запрет на поставку зарубежных компонентов для ПВХ также оказал влияние на объемы его производства.
Рост выручки от реализации товаров (работ и услуг) произошел в сельском хозяйстве на 15%, в строительстве на 35,8%, в торговле на 12%, в прочих отраслях экономики на 13,2%. Тенденция изменения показателей выручки от реализации продукции (работ, услуг) по муниципальному образованию сохраняется и по итогам 1 полугодия 2023 года - выручка снизилась на 23,4 % к уровню аналогичного периода 2022 года и составила 19 356,7 млн. руб. Основное снижение выручки от реализации продукции (работ, услуг) также происходит в обрабатывающем производстве - на АО «Саянскхимпласт» (на 36,2%). Рост наблюдается в сельском хозяйстве на 2,7%, торговле на 8,7%, в прочих отраслях - на 6,8%. 
Основной объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг хозяйствующих субъектов города формируется в промышленности - 68,6%. Структура промышленного производства по видам экономической деятельности представлена следующим образом: 
- производство химических веществ и химических продуктов - 92%;
- производство прочей неметаллической минеральной продукции - 3,8%;
- обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели - 1,1%;
- производство резиновых и пластмассовых изделий - 0,5%;
- обеспечение электрической энергией, газом и паром - 0,8%; 
- водоснабжение, водоотведение - 0,9 %;
- прочие - 0,9%.
Индекс физического объема промышленного производства составил - 89,3%. Снижение индекса промышленного производства обусловлен снижением выпуска основной продукции градообразующего предприятия - АО «Саянскхимпласт: ПВХ с 310 тыс. тн. (2021г.) до 267 тыс. тн. (2022г.) - снижение на 14%, соды каустической с 220 тыс. тн. (2021г.) до 200 тыс. тн. (2022г.) - снижение на 9,1%. 
По сравнению с 2021 годом, в связи с увеличением температуры наружного воздуха в отопительный период, снизилось потребление тепловой энергии, передаваемой потребителям города МУП «Саянское теплоэнергетическое предприятие». Темпы снижения объемов производства в физическом исчислении - 95,3% (за 2021 год 110,7%). В 2022 году по виду деятельности «Водоснабжение, водоотведение» объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг составил 256 млн. руб. или 120,2% к 2021 году (МУП «Водоканал-Сервис»). В 1 полугодии 2023 года также наблюдается снижение промышленного производства - индекс физического объема составляет 80,4%. В денежном выражении объем промышленной продукции 12 557 млн. руб. или 66% к уровню аналогичного периода 2022 года. Степень загрузки производственных мощностей АО «Саянскхимпласт» - 70%. Развитие сельскохозяйственного производства в городе определено с учетом производственной, экономической и социальной ситуации на предприятии ООО «Саянский бройлер». Доля сельского хозяйства в общегородском объеме производства продукции, работ и услуг в 2022 году составила - 12,8%. Объем производства сельхозпродукции в денежном выражении за 2022 достиг 4 775 млн. руб. или 121,5% к уровню 2021 года, индекс физического объема производства составил 101,3%.
Динамичное развитие отрасли обеспечивает ее значимость в формировании объёма отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в целом по городу. Доля сельского хозяйства в общегородском объеме производства продукции, работ и услуг по оценке 1 полугодия 2023 года составит - 12%. 
Оборот розничной торговли за 2022 год составил 5 823,3 млн. руб. Темпы роста к 2021 году - 112 %. Индекс физического объема в 2022 году - 11 100%. По оценке 1 полугодия 2023 года оборот розничной торговли составит 3 450 млн. руб. - 108,7% к уровню аналогичного периода 2022 года. Индекс физического объема - 100%. 
Объем строительно-монтажных работ в 2022 году составил 871,2 млн. руб., что на 35,8% больше 2021 года. За отчетный период в городе введено в эксплуатацию 4 565 м2 жилья, что на 12,7% больше 2021 года (4049 м2). По оценке 1 полугодия 2023 года ожидается снижение объема строительно-монтажных работ к уровню аналогичного периода 2022 года в денежном выражении на 17% и составит 216 млн. руб.
Предприятия и объекты обрабатывающей промышленности:

	Наименование объекта
	Основная специализация, вид деятельности
	Количество рабочих мест, единиц
	Мощность производства

	АО «Саянскхимпласт»
	20.16
Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах
	1373
	300 тыс.тн (по производству поливинилхлорида); 216 тыс.тн (производству каустической соды) 

	ООО «Саянскгазобетон»
	23.69 Производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента
	192
	350 тыс. м3 газобетонных блоков
70 млн. усл. ед. силикатных изделий

	ООО ПК «МДФ»
	16.21.1 Производство фанеры, деревянных фанерованных панелей и аналогичных слоистых материалов, древесных плит из древесины и других одревесневших материалов
	130
	Объем переработки древесины 334,8 тыс.м.куб.,
100 тыс.м.куб. ДСтП

	ООО «Ирпласт»
	22.23 Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве
	39
	4737 шт

	
	22.23 Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве
	4
	670 шт

	ООО «Управление промышленных предприятий»
	23.63 Производство товарного бетона
	65
	17,8 тыс. м.куб.



Развитие сельскохозяйственного производства в городе определено с учетом производственной, экономической и социальной ситуации на предприятии ООО «Саянский бройлер». 
ООО «Саянский бройлер» - Лидер по производству экологически чистого мяса цыплят-бройлеров в Иркутской области. 
Агрохолдинг «Саянский бройлер» многопрофильное предприятие с единым циклом «от поля до прилавка» - с собственным производством, переработкой и фирменной торговлей. Основные направления его деятельности - растениеводство, птицеводство, животноводство, переработка зерна и мяса.
В Агрохолдинг «Саянский бройлер» входит:
- Производство охлаждённого и замороженного мясо птицы, г. Саянск.
- Производство инкубационного яйца п. Мегет.
- Производство натуральных полуфабрикатов и колбасных изделий из всех видов мяса, деликатесная продукция из мяса цыплят-бройлеров «Мясоград» г. Иркутск.
- Подработка, сушка и хранение зерновых и рапса «Хлебоприемное предприятие» п. Куйтун.
- Производство зерна и рапса «Куйтунская нива»: с. Харикское, с. Ключевское, производство продукции животноводства. с. Андрюшино.
- Сеть магазинов партнеров-лицензиатов (с правом использовать фирменную символику агрохолдинга) в гг. Иркутск, Шелехов, Ангарск, Мегет, Тельма, Белореченское, Усолье-Сибирское, Черемхово, Зима, Тайтурка, Кимильтей, Залари, Куйтун, Саянск, Братск.
Продукция ООО «Саянский Бройлер» реализуется в Иркутской области, Республике Бурятия, Забайкальском и Красноярском краях, Республике Саха (Якутия).
Доля сельского хозяйства в общегородском объеме производства продукции, работ и услуг составляет порядка 12%. Мощность производства: мясо цыплят бройлеров 26,8 тыс. тонн в год.
Предприятия и объекты сельского и лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства:

	Наименование объекта
	Основная специализация, вид деятельности
	Количество рабочих мест, единиц
	Мощность производства

	ООО «Саянский бройлер»
	01.47 Разведение сельскохозяйственной птицы
	637
	Мясо цыплят бройлеров 26824 тонн



Перечень существующих и планируемых к развитию особых экономических зон различных типов:
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2018 года № 262 «О создании территории опережающего социально-экономического развития «Саянск» на территории муниципального образования «город Саянск» Иркутской области создана территория опережающего развития «Саянск» (далее – ТОР «Саянск») (см. рисунки 2.12-1 и 2.12-2).
На ТОР «Саянск» действует особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности.
На ТОР «Саянск» осуществляют свою деятельность 4 резидента: 
1. Проект по созданию комплекса производств глубокой переработки древесины ООО «ПК МДФ» реализуется с 2013 года, с 22 октября 2018 года является резидентом ТОР «Саянск». 
Комплекс производств ООО ПК «МДФ» занимается заготовкой древесины на закрепленных в аренду лесных участках, вывозкой ее на площадку в г. Саянске и г. Зима с последующей переработкой древесины на сухие пиломатериалы, детали профильные из древесины для строительства, клееные и столярные изделия, мебельный щит. Отходы используются для производства ДСтП и в качестве топлива для технологических котельных. 
Продукция реализуется частично на внутренний рынок, частично экспортируется на рынки Ближнего зарубежья, Средней Азии, планируется реализация на рынки Китая.
2. ООО «Ирпласт» резидент ТОР «Саянск» с 9 октября 2018 года, реализует проект по производству крупногабаритных пластиковых емкостей.
На сегодняшний день ООО «Ирпласт» крупнейший производитель полиэтиленовых емкостей в Иркутской области и в Восточной Сибири, их продукция хорошо известна и за пределами региона. Предприятие планирует выход на рынок Монголии при помощи Центра поддержки экспорта Иркутской области.
В марте 2024 года открылся новый производственный цех компании: по выпуску модульные пластиковые резервуары - полиэтиленовые ёмкости для промышленных предприятий, строительных организаций, предприятий сельского хозяйства, производителей химической продукции, предприятий сферы ЖКХ, а также для розничных потребителей. В новом цехе производитель планирует выпускать не менее 100 резервуаров ежегодно вместимостью от 5 до 100 кубических метров.
3. ООО ТК «Саянский», резидент с 22 марта 2019 года, проект по организации предприятия по круглогодичному выращиванию овощей и зеленных в защищенном грунте. Инвестор планирует построить тепличный комплекс на земельном участке площадью 25,6 Га. Проектная мощность комплекса − 15 тысяч тонн овощей в год.
4. ООО «СОВА», резидент с 12 марта 2021 года, проект по строительству гостиницы, оказывающей услуги временного проживания, кафе, автостоянки.
Инвестор планирует построить современный двухэтажный гостиничный комплекс. Максимальная мощность гостиницы 42 места в сутки. Ведется строительство здания гостиницы.
Характеристика градостроительной деятельности на территории городского округа муниципального образования «город Саянск».
Градостроительная деятельность на территории городского округа осуществляется в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «город Саянск», утверждёнными решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 02.12.2019 № 71-67-19-57.
Генеральный план городского округа муниципального образования «город Саянск», утверждённый решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 28.02.2008 №041-14-20, является документом территориального планирования. Территориальное планирование направлено на определение назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учёта интересов граждан.
В результате проведённого анализа тенденций развития территории, градостроительных проблем и влияющих на них факторов, предложены:
- зоны интенсивного градостроительного развития территории - зоны инвестиционной привлекательности - территории, где планируется активное развитие, требующие комплексного проектного подхода при планируемой застройке территории;
- зоны особого градостроительного регулирования - особо ценные градостроительные территории - градостроительные узлы, видовые точки, территории, на которых целесообразно размещать объекты регионального значения, требующие комплексного проектного подхода при планируемой застройке территории, разработки проектов планировки;
- размещение объектов транспортно-пересадочных узлов - узловых элементов планировочной структуры города транспортно-общественного назначения, с целью популяризации общественного транспорта, возможности перехода с одного вида транспорта на другой без затруднений, сокращения затрат времени на поездку, а также создания благоприятных условий для отказа от личного автомобиля.
Генеральным планом предусматривается развитие и реконструкция объектов автомобильного транспорта. Стратегическими направлениями совершенствования транспортной инфраструктуры являются:
- реконструкция улично-дорожной сети с созданием чётко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения;
- разгрузка сети магистральных улиц и дорог с повышенной транспортной нагрузкой;
- улучшение транспортных связей отдельных районов между собой;
- улучшение пропускной способности магистральных улиц.

Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса
Документами, регулирующими отношения в сфере организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском округе являются:
- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 08.07.2019 № 110-37-745-19 (с изм. от 12.04.2021 №110-37-420-21);
- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 23.09.2024 № 110-37-1102-24 «Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2025-2029 годы».
Согласно Реестру муниципальных маршрутов регулярных перевозок, утвержденному постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 05.05.2026 №110-37-490-26 на территории города Саянска доступность транспортными услугами населения обеспечена тремя действующими муниципальными маршрутами по нерегулируемым тарифам с установлением мер социальной поддержки по проезду для отдельных категорий граждан за счет средств регионального бюджета:

Перечень перевозчиков, осуществляющих перевозки по муниципальным маршрутам
Таблица 2
	№/№
	Наименование перевозчика 
	Порядковый номер муниципального маршрута, наименование маршрута
	Количество ежедневно выпускаемых на линию ТС

	1
	ООО «Саянское АТП»
(директор Белых И.И.)
	№1 (график 1)
«Автостанция – микрорайон «Октябрьский» - Автостанция»
	1

	2
	ИП Белых Иннокентий Иванович
	№5
«Автостанция – Медсанчасть - Автостанция»
	1

	3
	ИП Герасимов Владимир Георгиевич
	№8
«Автостанция – Микрорайон Строителей - Автостанция»
	1



Количество перевезенных пассажиров:
       Таблица 3
	Год
	Количество,
тыс. человек

	2025
	359,9

	2024
	360,3

	2023
	356,2



Таким образом, прослеживается тенденция к снижению количества перевозимых пассажиров.

СТАТЬЯ 3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.
Автомобильный транспорт
Городской округ обслуживается одним видом транспорта - автомобильным. Сеть автомобильных дорог обеспечивает связь города с областным центром, а также с соседними городами и муниципальными образованиями.
Общая протяженность улично-дорожной сети в границах г. Саянск – 102,5 км.
Внутригородская инфраструктура транспорта состоит из частных автомобилей, городских автобусов, маршрутных такси, а также грузового транспорта осуществляющего грузоперевозки в границах города.
Перевозки общественным автомобильным транспортом осуществляются по 26 маршрутам, из них:
17 - межмуниципальных маршрута регулярных перевозок;
6 - межмуниципальных садоводческих маршрута;
3 - муниципальных маршрута.
Общая протяженность маршрутной сети:
- межмуниципальные маршруты - 2 054,5 км., в том числе: 79,2 км по садоводческим маршрутам;
- муниципальные маршруты - 34,8 км.
Количество автобусов, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки:
38 - межмуниципальных маршрута регулярных перевозок;
6 - межмуниципальных садоводческих маршрута;
3 - муниципальных маршрута.
Доставка трудящихся, работающих на предприятиях Саянского промышленного узла агропромышленном предприятии - ООО «Саянский бройлер», МУП «Водоканал-сервис», МУП СТЭП, АО «Саянскхимпласт», Ново-Зиминская ТЭЦ и др.) производится ведомственными автобусами.

Наземный электрический транспорт
На территории городского округа отсутствует наземный электрический транспорт.

Железнодорожный транспорт
Вдоль юго-западной границы промузла проходит Транссибирская железнодорожная магистраль (участок Иркутск-Красноярск). Обслуживание пассажиров обеспечивается станцией «Зима», грузовые связи осуществляются через станцию «Перевоз», от которой отходит железнодорожная ветка на промышленную станцию промузла (ст. Промышленная АО «Саянскхимпласт»).

Водный транспорт
На территории городского округа отсутствует водный транспорт.

Воздушный транспорт
Согласно Схеме территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р на территории городского округа город Саянск отсутствует воздушный транспорт федерального значения.
Согласно Схемы территориального планирования Иркутской области, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 02.11.2012 №607-пп (с изменениями) на территории городского округа город Саянск находится посадочная площадка регионального значения:
- посадочная площадка расположена на территории промплощадки на земельном участке с кадастровым номером 38:28:010902:61.
На территории городского округа отсутствует аэропорт.
Воздушные перевозки населения производятся в аэропорту города Иркутска, который имеет статус международного и расположен в 290 км от городского округа.

СТАТЬЯ 4. Характеристика сети дорог городского округа муниципального образования «город Саянск», параметры дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения, экологическую нагрузку на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери), оценку качества содержания дорог.

В границах населенного пункта автомобильные дороги местного значения образуют улично-дорожную сеть. Улично- дорожная сеть является основным образующим элементом транспортной, инженерной и социальной инфраструктуры населенных пунктов. Развитие дорожной сети и инфраструктурных объектов в комплексном развитии городского округа является одним из наиболее социально- значимых вопросов. 
Улично-дорожная сеть городского округа формируется как единая целостная система и является основой планировочного каркаса. 
На территории городского округа город Саянск всего 176 дорог местного значения, протяженностью 102,5 км.
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в составе улиц муниципального образования «город Саянск», утвержденный постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 19.01.2016 № 110-37-14-16 (в ред. от 29.01.2026 № 110-37-93-26). 
Содержание улично-дорожной сети осуществляется в рамках:
- муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск», утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.07.2025 №110-37-939-25;
- муниципальной программы «Социальная поддержка населения муниципального образования «город Саянск», утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.07.2025 №110-37-950-25.
Контроль за обеспечением сохранности автомобильных дорог осуществляется в соответствии с решением Думы от 29.05.2025 № 81-67-25-29 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа муниципального образования «город Саянск».
Результатом реализации муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск», утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» 30.07.2025 № 110-37-939-25, является комплексное развитие дорожного хозяйства, обеспечение безопасности дорожного движения, создание комфортной, безопасной и эстетической привлекательности городской среды. В результате реализации муниципальной программы предполагается:
1) уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;
2) сокращение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях к 2030 году - 0 человек;
3) сокращение числа несовершеннолетних участников дорожно-транспортных происшествий  к 2030 году - 0 человек.

СТАТЬЯ 5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в городском округе муниципального образования «город Саянск», обеспеченность парковками (парковочными местами).
Автомобильный парк городского округа муниципального образования «город Саянск» преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам.
Для постоянного хранения личных автомобилей в городском округе размещаются гаражи и гаражные кооперативы, автостоянки. Большинство мест постоянного хранения приходится на гаражи и гаражные кооперативы, в основном боксового типа.
Количество мест постоянного хранения городском округе:
Количество гаражных кооперативов – 42, в соответствии с постановлением администрации города Саянска от 29.06.2004 № 110-37-450 «О присвоении адресов объектам гаражного строительства на территории муниципального образования г. Саянска.
Количество автостоянок – 5. 
Мест для временного хранения автомобилей на территории городского округа у торговых и офисных зданий достаточно, автомобильное движение транспорта не затрудняет.

	№
	Наименование автомобильной дороги
	Местоположение
	Количество парковочных мест

	1
	улица И.М. Рагозина
	от улицы Таежной до жилых домов 27,28 микрорайона Октябрьский
	5

	
	
	
	

	2
	улица И.М. Рагозина
	от улицы Таежной до жилых домов 27,28 микрорайона Октябрьский
	10

	
	
	
	

	3
	улица Таежная
	улица Таежная, территория прилегающая в ТК Меркурий
	8

	
	
	
	

	4
	улица Советская
	правая сторона ул. Советской, восточнее пересечения улицы Таёжной и улицы Советская
	7

	
	
	
	

	5
	улица Советская
	правая сторона ул. Советской, парк «Таёжные Бульвары»
	8

	
	
	
	

	6
	улица Советская
	правая сторона улицы Советской, восточнее остановки Сквер Первостроителей
	5

	
	
	
	

	7
	улица Советская
	левая сторона ул. Советской, южнее мкд 2, м-на Центральный
	6

	
	
	
	

	8
	улица Советская
	левая сторона ул. Советской, южнее мкд 2, м-на Центральный
	14

	
	
	
	

	9
	улица Советская
	правая сторона ул. Советской, район городского фонтана
	16

	
	
	
	

	10
	улица Советская
	левая сторона ул. Советской, «Забава-парк»
	14

	
	
	
	

	11
	улица Советская
	правая сторона ул. Советской, м-н Олимпийский, севернее ТК Новый 
	33

	
	
	
	

	12
	Магистральная улица-улица В.К. Нуриахметовой
	микрорайон Строителей, 32
	18

	
	(от проспекта Мира до улицы Советской)
	
	

	13
	Магистральная улица-улица В.К. Нуриахметовой
	севернее пересечения улицы  Гришкевича и улицы В.К. Нуриахметовой
	5

	
	(от проспекта Мира до улицы Советской)
	
	

	14
	Магистральная улица-улица В.К. Нуриахметовой
	южнее пересечения улицы  Гришкевича и улицы В.К. Нуриахметовой
	5

	
	(от проспекта Мира до улицы Советской)
	
	

	15
	Магистральная улица-улица В.К. Нуриахметовой
	микрорайон Строителей, 43 (ТК «Скиф»)
	12

	
	(от проспекта Мира до улицы Советской)
	
	

	16
	Магистральная улица-улица В.К. Нуриахметовой
	микрорайон Строителей, 44 (ТРЦ «Скиф»)
	16

	
	(от проспекта Мира до улицы Советской)
	
	

	17
	Магистральная улица-улица Дворовкина
	восточнее микрорайон Строителей,40 (автостанция)
	10

	
	(от проспекта Мира до улицы Советской)
	
	

	18
	Магистральная улица-улица Дворовкина
	 микрорайон Мирный, 2/1 (Рублёв & К)
	5

	
	(от проспекта Мира до улицы Советской)
	
	

	19
	Магистральная улица-улица Дворовкина
	микрорайон Олимпийский, д. 36
(Военный комиссариат)
	10

	
	(от улицы Советской до проспекта Ленинградского)
	
	

	20
	Магистральная улица-улица Дворовкина
	западнее территории МОУ СОШ № 8
	8

	
	(от улицы Советской до проспекта Ленинградского)
	
	

	21
	Магистральная улица- проспект Ленинградский
	восточнее остановки «Храм Благовещения»
	12

	
	
	
	

	22
	Магистральная улица-улица Комсомольская
	м-н Солнечный, севернее мкд 10
	5

	
	(от проспекта Мира до улицы Советской)
	
	

	23
	Магистральная улица-улица Комсомольская
	парковка ТК «Эй-Би Маркет»
	28

	
	(от проспекта Мира до улицы Советской)
	
	

	24
	Улица Д.М. Перова
	м-н Центральный, 14/2 Сбербанк
	14

	
	
	
	

	25
	Улица В.И. Ленина
	м-н Центральный, д.20 (Саянский городской суд)
	15

	
	(от проспекта Мира до улицы Советской)
	
	

	26
	Улица В.И. Ленина
	парковка ТК «Центральный»
	15

	
	(от проспекта Мира до улицы Советской)
	
	

	27
	Улица В.И. Ленина
	парковка ТДЦ «Империя»
	13

	
	(от проспекта Мира до улицы Советской)
	
	

	28
	Улица В.И. Ленина
	правая сторона улицы В.И. Ленина, южнее ТК «Шоколад»
	14

	
	(от проспекта Мира до улицы Советской)
	
	

	29
	Улица В.И. Ленина
	правая сторона ул. В.И. Ленина, «Забава-парк»
	43

	
	(от проспекта Мира до улицы Советской)
	
	

	30
	Улица В.И. Ленина
	парковка к магазину «Купец»
	5

	
	(от проспекта Ленинградского до улицы Дворовкина)
	
	

	31
	Улица В.И. Ленина
	парковка к магазину «Центр отделочных материалов»
	8

	
	(от проспекта Ленинградского до улицы Дворовкина)
	
	



СТАТЬЯ 6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.
Транспортная схема охватывает практически всю территорию города и позволяет гражданам без особых проблем перемещаться до необходимого места назначения.
По состоянию на 01.01.2026 на территории г. Саянск расположено 50 остановочных пунктов.
В 2025 году транспортом общего пользования на территории городского округа было перевезено 327,9 тысяч человек пассажиров.
В среднем пассажиропоток в г. Саянске составляет 9 поездок на 1 жителя в год.
Таблица 7
	2025 год
(месяц)
	Количество перевозимых пассажиров,
тыс. чел.
	Вид транспорта

	январь
	21,3
	автобус

	февраль
	27,5
	автобус

	март
	33,1
	автобус

	апрель
	28,9
	автобус

	май
	31,2
	автобус

	июнь
	30,7
	автобус

	июль
	32,1
	автобус

	август
	32
	автобус

	сентябрь
	30,7
	автобус

	октябрь
	31
	автобус

	ноябрь
	29,4
	автобус

	декабрь
	21,3
	автобус



Таблица 8
	Показатели рейсов
	ед. изм.
	Вид транспорта - автобус

	предусмотрено расписанием
	рейс
	172195

	Фактически выполнено
	рейс
	172195




СТАТЬЯ 7. Характеристика условий движения пешеходов, велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности.

В настоящее время в границах города инфраструктура для велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности развита незначительно. Велосипедисты и лица, использующие для передвижения средства индивидуальной мобильности, передвигаются по проезжей части, обочине, тротуару или пешеходной дорожке согласно правилам дорожного движения.
На шести перекрестках города установлены светофорные объекты. На 16 пешеходных переходах установлены предупреждающие светофоры Т7.
В городском округе обустроены велопарковки возле объектов массового посещения населения (школы, стадионы, торговые центры).

СТАТЬЯ 8. Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств.
Основное направление движения грузовых транспортных средств по городскому округу: проспект Ленинградский, улица Советская, улица Спортивная, улица В.И. Ленина, улица В.К. Нуриахметовой, улица П.Ф. Дворовкина, улица Таёжная.
Основными объектами грузогенерации и грузопоглощения на территории города являются склады, торговые центры.
Основное направление движения грузовых транспортных средств по городскому округу: проспект Ленинградский, улица Советская, улица Спортивная, улица В.И. Ленина, улица Таёжная.
В соответствии с данными Территориального органа федеральной Службы Государственной Статистики по Иркутской области (Иркутскстат) у юридических лиц (кроме микропредприятий), осуществляющих перевозки грузов автомобильным транспортом:
- наличие собственных грузовых автомобилей – 280 шт.;
- в том числе, технически исправные -268 шт.
Основной проблемой существующего грузового движения транспорта является необорудованная автомобильная дорога Юго-Восточная до территории ООО «Саянский Бройлер».
Необходимо выполнить капитальный ремонт автомобильной дороги «Юго-Восточная» (Юго-Восточный обход г. Саянска).
Работы по содержанию улично-дорожной сети городского округа выполняются Муниципальным казенным учреждением «Саянская дорожная служба». 
В МКУ «Саянская дорожная служба» по состоянию на 01.01.2026 года числится 21 единица транспортных средств.
Транспортные средства, занятые в жилищно-коммунальном хозяйстве, осуществляют механическую уборку дорог и тротуаров города, вывоз твердых бытовых отходов, россыпь противогололедных материалов. Механическая уборка осуществляется по нескольким очередям автомобильных дорог, имеющих разную периодичность выполняемых работ. Объем и периодичность выполняемых работ колеблется ежегодно в зависимости от возможностей местного бюджета.
В целях организации борьбы с зимней скользкостью на автомобильных дорогах, дорожные службы ежегодно заготавливают комбинированные твердые противогололедные материалы в виде песочной смеси.
Основными единицами техники, используемой при выполнении мероприятий по содержанию автомобильных дорог, являются комбинированные дорожные машины.
Работа транспортных средств коммунальных и дорожных служб в целом оценивается как удовлетворительная и не требующая проведения дополнительных мероприятий.
Дорожная разметка обновляется по мере необходимости. В основном, установленные технические средства организации дорожного движения соответствуют нормативным требованиям действующих регламентов.
Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа:
Зимнее содержание автомобильных дорог:
- очистка от снега и льда проезжей части и тротуаров – 4308,2 тыс. кв.м.
- уборка газонов от мусора – 193,8 тыс. кв.м.;
- очистка урн от мусора – 164 шт.;
- борьба с зимней скользкостью (распределение противогололёдных материалов – 552 тонны щебня,400 куб. м песка дежурство на линии – 3624,0 маш.ч.).
Летнее содержание автомобильных дорог:
- очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов, обеспылевание проезжей части улично-дорожной сети, содержание в чистоте и порядке тротуаров – 1973870,5 кв.м.;
- поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных в чистоте и порядке, очистка их от мусора и посторонних предметов – 1767486,0 кв.м.;
- очистка урн от мусора – 164 шт.

СТАТЬЯ 9. Анализ уровня безопасности дорожного движения.

Таблица 9
	Год
	Количество дорожно-
транспортных происшествий
	Количество раненых
	Количество погибших

	2023
	119
	14
	0

	2024
	112
	21
	1

	2025
	133
	9
	0



                                   Таблица 10
	Год
	Количество дорожно-транспортных
происшествий с участием водителей
со стажем до трех лет

	2023
	19

	2024
	21

	2025
	23



За двенадцать месяцев 2025 года по отношению к 2024 году:
- количество дорожно-транспортных происшествий уменьшилось на 16 %;
- количество раненых на 57 %.

Основными аварийными улицами и дорогами на 2025 год являются:
Таблица 11
	Улицы
	Количество
дорожно-транспортных
происшествий

	проспект Ленинградский
	10

	улица Советская
	9

	автомобильная дорога «Подъезд к г. Саянску»
	7

	улица В.И. Ленина
	8



По итогам 2025 года на территории городского округа муниципального образования «город Саянск» отсутствуют аварийно-опасные участки дорог в связи, с чем Перечень аварийно-опасных участков дорог на территории городского округа на 2026 год не разрабатывался.
С увеличением целевого показателя «доля протяженности автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям» ожидается снижение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на автомобильных дорогах общего пользования.
Кроме того, регулирование движения на перекрестках с помощью сигналов светофора способствует обеспечению безопасности, сокращению простоев транспорта на перекрёстках, приоритетному движению общественного транспорта через перекресток. В современных условиях используются светофоры, сигналы которых могут переключаться как через определенные промежутки времени (фазы) независимо от интенсивности дорожного движения, так и с учетом интенсивности движения, когда продолжительность фазы приспосабливается к количеству проезжающих автомобилей. Регулирование дорожного движения с помощью светофоров сокращает количество дорожно-транспортных происшествий примерно на 15%.
Также для снижения аварийности на автомобильных дорогах на территории городского округа постоянно модернизируются с заменой устаревших светильников на современные энергоэффективные светильники со светодиодными элементами, строятся и вводятся в эксплуатацию новые сети наружного освещения.

СТАТЬЯ 10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения.

Автомобильный транспорт относится к одному из главных источников загрязнения окружающей среды.
Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества и соединения, в том числе канцерогенные. Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных накладок, хлориды загрязняют придорожные полосы.
Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания - окись углерода (угарный газ) - опасен для человека, животных, вызывает отравление различной степени в зависимости от концентрации.
Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта по загрязнению окружающей среды является расширение использования альтернативного топлива – сжатого или сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль работы двигателей.
Научно-исследовательские работы по проведению сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха городского округа не проводились.

СТАТЬЯ 11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск».

Внешние транспортные связи городского округа осуществляются посредством автомобильных дорог регионального и федерального значения.
Внешние транспортные связи посредством железнодорожного транспорта осуществляются через станцию Зима, расположенную на важнейших путях сообщения Восточной Сибири – Транссибирской железнодорожной магистрали и ст. Промышленная АО «Саянскхимпласт».
Существующая улично-дорожная сеть подразделяется на магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения и улицы местного значения.
Существующая улично-дорожная сеть имеет следующие недостатки:
- неполное развитие сети магистральных улиц;
- отсутствие дублирующих транспортных коридоров для связи жилых районов между собой;
- отсутствие оборудованных жилых улиц внутри микрорайонов малоэтажной застройки.
В городском округе регулирование движения пешеходов через проезжую часть осуществляется по регулируемым светофорами пешеходным переходам и пешеходным переходам, регулируемым знаками (нерегулируемые пешеходные переходы).
Нерегулируемые пешеходные переходы являются наиболее распространенными. Важнейшими условиями безопасного движения пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе являются:
- правильный выбор места перехода в соответствии со сложившимися пешеходными потоками;
- их обозначение техническими средствами регулирования движения в соответствии с требованиями «ГОСТ Р 52289-2004. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» (далее – ГОСТ Р 52289-2004);
- удовлетворительные условия видимости в соответствии с требованиями Свода Правил СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

СТАТЬЯ 12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск».
Основой функционирования всей транспортной системы является нормативно-правовая база, соответствующая установленным принципам транспортного обслуживания жителей города.
На сегодняшний день нормативно-правовая база, необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры города достаточно развита. Действующие нормативные правовые акты соответствуют проводимым в государстве экономическим преобразованиям.
Основными документами, определяющими порядок функционирования и развития транспортной инфраструктуры города, являются:
1) Федеральные законы:
- от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
- от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»;
- от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»;
- от 13.03.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
2) документы национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»:
- паспорт приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 № 10);
- паспорт национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24.12.2018 № 15);
3) законы Иркутской области:
- постановление Правительства Иркутской области от 11.06.2025 № 503-пп «О подготовке документации по организации дорожного движения в Иркутской области и о признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области»;
- постановление Правительства Иркутской области от 13.11.2023 № 1019-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Иркутской области»;
- Закон Иркутской области от 30.12.2014 № 173-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования административной ответственности в области благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области»;
4) нормативные правовые акты городского округа муниципального образования «город Саянск»:
- генеральный план городского округа муниципального образования «город Саянск»;
- реестр парковок общего пользования на автомобильных дорогах местного значения муниципального образования «город Саянск»;
- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.07.2024 № 110-37-881-24 «Об утверждении порядка согласования Проекта организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения городского округа муниципального образования «город Саянск»;
- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 26.09.2016 № 110-37-1144-16 «Об утверждении Правил организации и проведения работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа муниципального образования «город Саянск»;
- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 26.12.2025 № 110-37-1574-25 «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы»;
- решение Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 25.04.2019 №71-67-19-12 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования «город Саянск»;
- Постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 28.12.2020 №110-37-1287-20 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на выполнение авиационных работ, парашютных прыжков, демонстрационных полетов воздушных судов, полетов беспилотных воздушных судов (за исключением полетов беспилотных воздушных судов с максимальной взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных аэростатов над территорией городского округа муниципального образования «город Саянск», а также на посадку (взлет) на расположенные в границах городского округа муниципального образования «город Саянск» площадки, сведения о которых не опубликованы в документах аэронавигационной информации»;
- Решение Думы от 29.05.2025 № 81-67-25-29 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории городского округа муниципального образования «город Саянск».

СТАТЬЯ 13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.
Финансовой основой реализации муниципальных программ являются средства бюджета городского округа. Привлечение средств бюджета Иркутской области учитывается как прогноз софинансирования мероприятий в соответствии с действующим законодательством.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий городского округа в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Указанные в настоящей Программе средства, необходимые на реализацию мероприятий Программы, рассчитаны для ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети, уровень состояния которых требует дополнительных финансовых вложений к возможностям местного бюджета для изготовления проектной документации и строительства дорог улично-дорожной сети.
Ежегодные объемы финансирования определяются в соответствии с бюджетом на соответствующий финансовый год.
В период с 2020 по 2025 годы финансирование мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования «город Саянск» осуществлялось в соответствии с муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2020-2027 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 23.10.2019 № 110-37-1176-19.
В период с 2026 по 2030 годы финансирование мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования «город Саянск» будет осуществляться в соответствии с муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск», утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.07.2025 № 110-37-939-25.
В период 2020-2021 годы предоставление субсидий из областного бюджета  осуществлялось в рамках государственной программой Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26.10.2018 № 771-пп.
 С 2022 по 2023 годы изменилось наименование государственной программы Иркутской области финансирование  «Развитие дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений» на 2019-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 26.10.2018 № 771-пп. 
 Начиная с 2024 года по настоящее время  предоставление указанных субсидий предусмотрено государственной программой Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13.11.2023 года № 1019-пп.
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Оценка финансирования муниципальных программ:

	Наименование муниципальная программа
	Источник финансирования
	Финансовое обеспечение, тыс. руб.

	
	
	2020 - 2025 годы
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	2031 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Подпрограмма №1. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске.
	Всего, в том числе:
	930 753
	73 909
	89 888
	89 888
	89 888
	89 888
	89 888

	
	Городской бюджет
	140 015
	14 547
	9 888
	9 888
	9 888
	9 888
	9 888

	
	Областной бюджет
	790 738
	59 362
	80 000
	80 000
	80 000
	80 000
	80 000

	Подпрограмма №2. Повышение безопасности дорожного движения в городе Саянске.

	Всего, в том числе:
	13 997
	5 240
	5 240
	5 240
	5 240
	5 240
	5 240

	
	Городской бюджет
	11 842
	2 910
	2 910
	2 910
	2 910
	2 910
	2 910

	
	Областной бюджет
	2 155
	 2 330
	 2 330
	 2 330
	 2 330
	 2 330
	 2 330

	Подпрограмма №3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустройство территории муниципального образования «город Саянск».
	Всего, в том числе:
	295 146
	69 723
	69 723
	69 723
	69 723
	69 723
	69 723

	
	Городской бюджет
	262 881
	54 723
	54 723
	54 723
	54 723
	54 723
	54 723

	
	Областной бюджет
	32 265
	15 000
	15 000
	15 000
	15 000
	15 000
	15 000



	Наименование муниципальная программа
	Источник финансирования
	Финансовое обеспечение, тыс. руб.

	
	
	2026 - 2031 годы
	2032 год
	2033 год
	2034 год
	2035 год
	2036 год
	2037 год
	2038 год
	2039 год
	2040 год
	2041 год
	2042 год
	2043 год
	2044 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма №1. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство и капитальный ремонт автодорог в городе Саянске.
	Всего, в том числе:
	523 349
	89 888
	89 888
	89 888
	89 888
	89 888
	89 888
	89 888
	89 888
	89 888
	89 888
	89 888
	89 888
	89 888

	
	Городской бюджет
	63 987
	9 888
	9 888
	9 888
	9 888
	9 888
	9 888
	9 888
	9 888
	9 888
	9 888
	9 888
	9 888
	9 888

	
	Областной бюджет
	459 362
	80 000
	80 000
	80 000
	80 000
	80 000
	80 000
	80 000
	80 000
	80 000
	80 000
	80 000
	80 000
	80 000

	Подпрограмма №2. Повышение безопасности дорожного движения в городе Саянске.

	Всего, в том числе:
	31 440
	5 240
	5 240
	5 240
	5 240
	5 240
	5 240
	5 240
	5 240
	5 240
	5 240
	5 240
	5 240
	5 240

	
	Городской бюджет
	17 460
	2 910
	2 910
	2 910
	2 910
	2 910
	2 910
	2 910
	2 910
	2 910
	2 910
	2 910
	2 910
	2 910

	
	Областной бюджет
	13 980
	 2 330
	 2 330
	 2 330
	 2 330
	 2 330
	 2 330
	 2 330
	 2 330
	 2 330
	 2 330
	 2 330
	 2 330
	 2 330

	Подпрограмма №3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и благоустройство территории муниципального образования «город Саянск».
	Всего, в том числе:
	418 338
	69 723
	69 723
	69 723
	69 723
	69 723
	69 723
	69 723
	69 723
	69 723
	69 723
	69 723
	69 723
	69 723

	
	Городской бюджет
	328 338
	54 723
	54 723
	54 723
	54 723
	54 723
	54 723
	54 723
	54 723
	54 723
	54 723
	54 723
	54 723
	54 723

	
	Областной бюджет
	90 000
	15 000
	15 000
	15 000
	15 000
	15 000
	15 000
	15 000
	15 000
	15 000
	15 000
	15 000
	15 000
	15 000



ГЛАВА 3. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения, муниципального округа, городского округа.

СТАТЬЯ 14. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития городского округа муниципального образования «город Саянск».

В Стратегии социально-экономического развития городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2017-2036, утверждена решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 29.12.2017 № 71-67-17-32 (далее - Стратегия), дана оценка текущему социально-экономическому положению и сформирован прогноз социально-экономического развития.
Стратегические задачи:
1. Создание комфортной среды для жизни населения городского округа муниципального образования «город Саянск».
2. Создание возможностей для работы и бизнеса.
3. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления.
Система мероприятий Стратегии сгруппирована по следующим направлениям:
1. Развитие образования
2. Развитие культуры
3. Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики
4. Развитие здравоохранения
5. Развитие городской среды и благоустройство
6. Развитие объектов транспортной инфраструктуры
7. Развитие объектов коммунальной инфраструктуры
8. Развитие жилищного строительства
9. Экологическое развитие
10. Развитие малого и среднего предпринимательства
11. Содействие занятости населения
12. Содействие реализации инвестиционных проектов
13. Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения города Саянска.
14. Защита прав несовершеннолетних и профилактика социального сиротства
15. Повышение открытости и эффективности деятельности органов местного самоуправления.
16. Развитие застройки города.

СТАТЬЯ 15. Прогноз транспортного спроса городского округа, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории городского округа.

Демографическая ситуация в городском округе позволяет сделать вывод, что значительного изменения транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения на территории городского округа не планируется.
При этом необходимо систематически, не реже одного раза в пять лет, проводить сплошное обследование пассажиропотока. Полученный в результате обследования материал служит основанием для корректировки маршрутной схемы отдельных маршрутов, составления расписания движения автобусов организации укороченных маршрутов.

СТАТЬЯ 16. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не претерпит существенных изменений.
На расчётный срок Генерального плана городского округа преобладающим останется автомобильный транспорт и автобусное сообщение.
Автобусные маршруты предлагается пустить по всем магистральным улицам. Плотность предлагаемой проектом автобусной сети составит на расчётный срок в кварталах многоэтажной и среднеэтажной застройки 2,0 км/км2, в кварталах усадебной застройки – 1,5 км/км2. Дальность пешеходных подходов до остановочных пунктов автобуса при этом не будет превышать 500 и 800 метров соответственно, что соответствует требованиям СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
В соответствии с Генеральным планом городского округа существующий автовокзал, расположенный по улице Советской сохраняется.

СТАТЬЯ 17. Прогноз развития дорожной сети городского округа муниципального образования «город Саянск».

В целях развития сети планируются следующие мероприятия:
- по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;
- по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;
- по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;
- по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;
- по паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.
Для сохранения и развития автомобильных дорог общего пользования местного значения необходимо реализовать мероприятие - строительство и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. Планируется провести: 
- строительство автомобильной дороги Юго-восточная, расположенной в юго-восточной части территории муниципального образования «город Саянск», проложенной от точки № 16 границы муниципального образования города в юго-восточном  направлении, соответствующему направлению г. Саянск – с. Норы, до агропромышленного комплекса (для снятия инфраструктурных ограничений с целью реализации инвестиционных проектов ООО «Саянский бройлер»);
- обеспечение транспортной инфраструктурой микрорайонов индивидуальной жилой застройки (м-оны: 6Б, 6А, 11, Лесной, Таежный, Южный, Благовещенский).
- капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования «Саянск-Черемшанка», расположенная: г. Саянск, от проспекта Мира, г. Саянск км 0+025 до границы г. Саянск км 4+293;
- строительство автомобильной дороги, расположенной вдоль дороги межмуниципального значения «М-53(1614 км) – Саянск», от моста через р. Ока до бывшего поста ГАИ (вдоль теплотрассы) г. Саянска Иркутской области;
В составе планировочных решений генерального плана предусмотрено обустройство совмещенных с тротуаром велосипедных дорожек.
Велосипедная дорожка запроектирована параллельно существующим магистральным улицам общегородского значения регулируемого движения и магистральная улицам районного значения.
Согласно муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск», утвержденной  постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.07.2025 № 110-37-939-25, разработаны следующие мероприятия:

	№ 
п/п 
	Наименование 
мероприятий
	Ответственный
исполнитель и
соисполнители
	Период реализации
	Источники
финансирования
	Объем
финансирования
всего,
тыс. руб.

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	
	5

	1
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного  значения: улица Бабаева (от улицы Мира до улицы Советская, от улицы Советская до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы № 35) (трасса 2) (от улицы Советская до проспекта Ленинградский)
	Комитет по архитектуре и градостроительству 
	2026-2027
	Всего
	91 936

	
	
	
	
	Областной бюджет
	80 458

	
	
	
	
	Местный бюджет
	11 478

	2
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения улица Таежная (от Советская до проспекта Ленинградский)
	Комитет по архитектуре и градостроительству
	2027-2029
	Всего
	207 803

	
	
	
	
	Областной бюджет
	184 943

	
	
	
	
	Местный бюджет
	22 860

	3
	Ремонт ул. С.В. Гришкевича в муниципальном образовании «город Саянск»
	Комитет по архитектуре и градостроительству
	2029-2030
	Всего
	54 683

	
	
	
	
	Областной бюджет
	48 667

	
	
	
	
	Местный бюджет
	6 016

	4
	Ремонт ул. Комсомольская: участок от проспекта Мира до ул. Советской в муниципальном образовании «город Саянск»
	Комитет по архитектуре и градостроительству
	2030
	Всего
	93 000

	
	
	
	
	Областной бюджет
	82 770

	
	
	
	
	Местный бюджет
	10 230

	5
	Ремонт ул. Комсомольская:  участок от ул. Советская  до проезда Бисера Кирова в муниципальном образовании «город Саянск»
	Комитет по архитектуре и градостроительству
	2030
	Всего
	47 623

	
	
	
	
	Областной бюджет
	42 384

	
	
	
	
	Местный бюджет
	5 239


Согласно Схемы территориального планирования Иркутской области, утверждённой постановлением Правительства Иркутской области от 02.11.2012 №607-пп (с изменениями) на территории муниципального образования «город Саянск» запланированы следующие мероприятия: 
- реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Подъезд к г. Саянску 25 ОП МЗ 25Н-187;
- реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Саянск – Промплощадка (с транспортной развязкой) 25 ОП МЗ 25Н-201;
- реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения Балаганск – Саянск 25 ОП МЗ 25Н-045.

СТАТЬЯ 18. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

В городском округе муниципальном образовании «город Саянск» значительного изменения транспортного спроса, объемов, характера передвижения населения не ожидается.
Определение параметров дорожного движения является неотъемлемой частью при определении мероприятий по снижению аварийности на дороге, а также для совершенствования регулирования дорожного движения на перекрестке.
К основным параметрам дорожного движения относят: интенсивность движения, интенсивность, прибытия на зеленый сигнал, динамический коэффициент приведения состава транспортного потока, поток насыщения, установившийся интервал убытия очереди автомобилей, коэффициент загрузки полосы движением, доля зеленого сигнала в цикле, коэффициент приращения очереди, средняя длина очереди в автомобилях и метрах, удельное число остановок автомобиля, коэффициент безостановочной проходимости.
В городском округе на расчетный срок изменений параметров дорожного движения не прогнозируется.

СТАТЬЯ 19. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.
Обеспечение безопасности движения на автомобильном транспорте - комплексная задача, для решения которой необходим системный подход, обусловленный созданием эффективного управления безопасностью дорожного движения, внедрением в практику современных методов решения задач организации и управления дорожным движением, а также его безопасностью, разработкой эффективного применения нормативных, информационных, технических, методических, экспертных, образовательных средств и технологий.
Обеспечение безопасности на автомобильных дорогах является важнейшей частью социально- экономического развития городского округа муниципального образования «город Саянск».
Главной задачей обеспечения безопасности является организация единой совокупной системы управления  безопасностью с созданием эффективного механизма регулирования транспортной деятельности под надзором федеральных исполнительных органов и органов местного самоуправления, общественных объединений.
Базовыми данными  при принятии варианта проектирования являются статистические сведения, которые формируются специалистами по безопасности  дорожного движения и применяются для анализа ДТП, выявление проблемных точек и негативных тенденций, оценки эффективности мер, которые направлены на сокращение количества, тяжести дорожно- транспортных происшествий.
В городском округе муниципального образования  планирование организации дорожного движения состоит из:
- профилактики дорожно-транспортного травматизма,  разработки  новых подходов в популяризации правил дорожного движения;
- планирования и проведения строительных и ремонтных работ на объектах транспортной инфраструктуры, приводящие к улучшению безопасности дорожного движения; 
- обсуждения вопросов усиления взаимодействия между ведомствами и организациями в управлении безопасностью дорожного движения;
- контроля уполномоченных органов, которые способны незамедлительно реагировать на сложившуюся  ситуацию на автомобильных дорогах.
Таким образом, к приоритетным задачам социального и экономического развития городского округа муниципального образования «город Саянск» в перспективе относятся задачи по сохранению жизни и здоровья  участников дорожного движения. Их достижение планируется путем улучшения организации дорожного движения, инфраструктуры автомобильных дорог, дисциплины среди участников дорожного движения, качества оказания медицинской помощи пострадавшим и т.д. Вследствие этого планируется снижение социально-экономического ущерба в результате дорожно-транспортных происшествий и их последствий.
Согласно муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск», утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.07.2025 № 110-37-939-25, разработаны следующие мероприятия:

	№п/п
	Мероприятие
	Исполнители
	Период реализации

	Мероприятия, направленные на развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения:

	1
	информирование населения о состоянии безопасности  дорожного движения в сообщениях о ДТП через средства массовой информации
	Администрация 
	Постоянно

	2
	организация проведения рейдов работников ГИБДД
	Администрация
	Постоянно

	3
	изготовление и установка агитационных материалов (баннеры) по безопасности дорожного движения
	Администрация
	Постоянно

	Мероприятия, направленные на обеспечение  безопасного участия несовершеннолетних в дорожном движении:

	1
	приобретение светоотражающих наклеек для первоклассников;
	МКУ «Управление образования»
	1 раз в год

	2
	интеллектуальная игра «Светофор и пешеход»
	МКУ «Управление образования»
	1 раз в год

	3
	городская викторина по правилам дорожного движения;
	МКУ «Управление образования»
	1 раз в год

	4
	городской конкурс «Безопасное колесо»
	МКУ «Управление образования»
	1 раз в год

	5
	проведение акций «Внимание дети!», «Внимание пешеход!», «Вежливый водитель»
	МКУ «Управление образования»
	4 раза в год

	6
	областной конкурс «Безопасное колесо»
	МКУ «Управление образования»
	1 раз в год

	7
	проведение занятий с учащимся по изучению Правил безопасности на улицах, на уроках «Основы безопасности жизнедеятельности»
	МКУ «Управление образования»
	Постоянно

	8
	проведение встреч с родителями по вопросам детского травматизма
	МКУ «Управление образования»
	1 раз в год

	9
	Обеспечить освещение вопросов профилактики  детского травматизма в средствах массовой информации
	Администрация
	Постоянно

	10
	изготовление и распространение агитационных материалов по профилактике детского травматизма (памятки, буклеты, плакаты, баннеры)
	Администрация
	Постоянно

	Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности дорожного движения:

	1
	содержание и ремонт дорожных знаков и указателей, установка новых дорожных знаков
	Администрация
	Постоянно

	2
	обновление существующей дорожной разметки
	МКУ «Саянская дорожная служба»
	1 раз в год

	3
	модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, непосредственно прилегающих к образовательным организациям
	Администрация
	1 раз в год

	4
	мероприятия по ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
	Администрация
	Постоянно



СТАТЬЯ 20. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.

С учетом количества существующего автомобильного транспорта на территории городского округа, а также экологической нагрузки на окружающую среду от автомобильного транспорта и оценки уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения можно прогнозировать возрастание степени негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения.
Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду с учетом существующего количества автомобильных средств и интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий:
- обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей среды от вредных воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль автомагистралей для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий;
- повышение экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог;
- мотивация уменьшения вредного воздействия транспорта на воздушную, водную среду и здоровье человека за счет применения экологически безопасных видов транспортных средств. Достоинством такого транспорта 100 % экологичность, польза для здоровья, экономичность и безопасность.
Среди основных мер для снижения негативного воздействия автотранспорта на состояние окружающей среды: ужесточение контроля при прохождении техосмотров и повышение квалификаций организаций их проводящих.
К тому же следует проводить регулярные замеры выброса в атмосферном воздухе вредных веществ от автотранспорта с целью контроля экологической обстановки на территории г. Саянск.
Учитывая сложившуюся планировочную структуру городского округа муниципального образования «город Саянск» и характер дорожно-транспортной сети, можно сделать вывод о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека
При условии реализации разработанных мероприятий Программы прогнозируется снижение показателей загрязнения атмосферы автомобильным транспортом, а также шумового загрязнения окружающей среды в связи со следующими факторами:
- создание внешних обходов городского округа муниципального образования «город Саянск» выведет транзитные грузовые корреспонденции основной селитебной застройки;
- создание инфраструктуры для движения велосипедного транспорта, способствующей пересадке пользователей моторизованных видов транспорта на велосипед и иные средства индивидуальной мобильности, в особенности на короткие дистанции, что приводит к снижению интенсивности использования личных автомобилей и, следовательно, к уменьшению потребления топлива автотранспортом.

ГЛАВА 4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.

Статья 21. Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск».

Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск» (городской округ) включают технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, в том числе показатели безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности.
Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры представлена в таблице 1.
Таблица 1
	№
п/п
	Наименование целевых показателей (индикаторов) развития транспортной инфраструктуры
	Единица измерения
	2025 г.
	В результате реализации Программы

	1
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования
	км
	102,5
	120

	2
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования, приведенных в соответствие с нормативными требованиями
	км
	62,5
	77

	3
	Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на автомобильных дорогах общего пользования из-за сопутствующих дорожных условий
	шт.
	0
	0

	4
	Количество объектов регулирования дорожного движения, подключенных к автоматизированной системе управления дорожным движением
	шт.
	7
	10

	5
	Обеспеченность транспортного обслуживания населения 
	%.
	100
	100



Статья 22. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск».

Анализируя сложившуюся ситуацию можно выделить три принципиальных варианта развития транспортной инфраструктуры:
- оптимистичный - развитие происходит в полном соответствии с положениями генерального плана с реализаций всех предложений по реконструкции и строительству;
- реалистичный - развитие осуществляется на уровне необходимом и достаточном для обеспечения безопасности передвижения и доступности, сложившихся на территории городского округа. Вариант предполагает капитальный ремонт существующей уличной дорожной сети и строительство отдельных участков дорог;
- пессимистичный - обеспечение безопасности передвижения на уровне выполнения локальных ремонтно - восстановительных работ.
В рамках реализации данной программы предлагается принять второй вариант как наиболее вероятный в сложившейся ситуации.

ГЛАВА 5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов).

СТАТЬЯ 23. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта не планируются.


СТАТЬЯ 24. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов.

Сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом.

СТАТЬЯ 25. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства.
Согласно Генерального плана городского округа значение плотности улично-городской сети не меняется. Потребности в увеличении плотности улично-городской сети нет.


СТАТЬЯ 26. Мероприятия по развитию инфраструктуры для движения пешеходов, велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности.

Мероприятия по развитию пешеходного передвижения включают в себя согласно муниципальной программы «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск», утвержденной  постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.07.2025 № 110-37-939-25, мероприятие «Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, непосредственно прилегающих к образовательным организациям».

СТАТЬЯ 27. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб.

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта:
- строительство автомобильной дороги Юго-восточная, расположенной в юго-восточной части территории муниципального образования «город Саянск», проложенной от точки № 16 границы муниципального образования города в юго-восточном  направлении, соответствующему направлению г. Саянск – с. Норы, до агропромышленного комплекса (для снятия инфраструктурных ограничений с целью реализации инвестиционных проектов ООО «Саянский бройлер»).

СТАТЬЯ 28. Мероприятия по развитию сети дорог городского округа муниципального образования «город Саянск».

Ямочный ремонт улично-дорожной сети города Саянска проводится ежегодно в 2 этапа (весной и осенью).
Мероприятия по развитию сети дорог городского округа муниципального образования «город Саянск» запланированы в программе «Транспортный каркас Иркутской области». Программа «Транспортный каркас Иркутской области» направлена на приведение в нормативное состояние основных магистралей в опорных населённых пунктах региона. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения, входящих в транспортный каркас Иркутской области, утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской области от 13.10.2022 № 309-р (с изменениями).
В 2024 году в Саянске в рамках «Транспортного каркаса» был завершён ремонт участка улицы Фасадной. Эта дорога является основным подъездом к АО «Саянскхимпласт». В 2025-2026 годах работы по программе ведутся на улицах Молодёжная и Бабаева. Общая протяжённость ремонтируемых участков составляет 1,3 км.


ГЛАВА 6. Оценку объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.

Финансирование мероприятий Программы планируется осуществить за счет средств бюджета городского округа в пределах бюджетных ассигнований, с возможностью привлечения по отдельным мероприятиям Программы финансирования из федерального бюджета, областного бюджета, а также внебюджетных средств (средств частных инвесторов).
Возможные источники и объемы финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры:
1) субсидии из федерального бюджета, определенные в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2015 № 58 «Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение «Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования «город Саянск» на 2016 – 2020 годы»;
2) субсидии из областного бюджета в рамках государственных программ Иркутской области, определенные в соответствии с:
- Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на  осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, входящих в транспортный каркас Иркутской области», утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 31.12.2022 № 1119-пп;
- Положением о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области, связанных с осуществлением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 19.02.2016 № 97-пп;
3) бюджет городского округа;
4) внебюджетные источники в рамках муниципально-частного партнерства.
Согласно такого то документа ежегодное софинансирование на город Саянск выделяется в таком то объеме.
Объём софинансирования мероприятий Программы за счёт средств федерального бюджета определен в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2015 № 58 «Об утверждении Правил предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках подпрограммы «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», является оценочным и подлежит ежегодному уточнению.
Объем софинансирования мероприятий Программы за счет средств областного бюджета определён в соответствии с:
- Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на  осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, входящих в транспортный каркас Иркутской области», утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 31.12.2022 № 1119-пп;
- Положением о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области, связанных с осуществлением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 19.02.2016 № 97-пп, является оценочным и подлежит ежегодному уточнению.


Всего по направлению «Развитие объектов транспортной инфраструктуры» в период с 2026 по 2044 годы планируется освоить 3 116 190,0 тыс. руб., согласно укрупненной оценки необходимых инвестиций:

	Источники финансирования
	Всего
	2020-2025 г.г.
	2026-2030 г.г
	2030-2044 г.г

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	2 653 790,0
	825 158,0
	466 012,0
	1 362 620,0

	Местный бюджет
	1 702 296,0
	414 738,0
	342 264,0
	945,294,0

	Внебюджетные источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



В целях обеспечения гибкости программы и ее соответствия возникающим вызовам социально-экономического развития предусмотрена возможность корректировки.
Корректировка программы осуществляется в случае необходимости при изменении внешних и внутренних факторов, оказывающих существенное влияние на социально-экономическое развитие города.

ГЛАВА 7. Оценку эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.

В результате реализации программы ожидается достижение следующих показателей:

	№
п/п
	Наименование целевых показателей (индикаторов) развития транспортной инфраструктуры
	Единица измерения
	2025 г.
	В результате реализации Программы

	1
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования
	км
	102,5
	120

	2
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования, приведенных в соответствие с нормативными требованиями
	км
	62,5
	77

	3
	Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими на автомобильных дорогах общего пользования из-за сопутствующих дорожных условий
	шт.
	0
	0

	4
	Количество объектов регулирования дорожного движения, подключенных к автоматизированной системе управления дорожным движением
	шт.
	7
	10

	5
	Обеспеченность транспортного обслуживания населения 
	%.
	100
	100



Результаты программы будут достигнуты при условии исполнения следующих показателей:
- исполнение на 100% комплекса запланированных работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, тротуаров, площадей и проездов;
- доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, к концу реализации программы составит не более 15 %;
- проведение капитального ремонта не менее 30% автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием;
- исполнение на 100% комплекса запланированных работ по содержанию обстановки пути на дорогах города, обеспечение наличия дорожных знаков и дорожной разметки в соответствии с согласованными схемами;
- обновление парка специальной техникой, используемой для обеспечения надлежащего содержания дорог;
- снижение транспортного риска (число транспортных средств, пострадавших в ДТП, на 10 тыс. населения).

ГЛАВА 8. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории городского округа муниципального образования «город Саянск».

В рамках реализации настоящей программы не предполагается проведение институциональных преобразований. Структуру управления, а также характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагается оставить в неизменном виде.



Председатель Думы городского округа муниципального образования «город Саянск»

________________Е.А.Каплин
Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск»

______________А.В. Ермаков 





